德阳市罗江区金山镇全域土地综合整治试点农房搬迁安置补偿方案

（征求意见稿）

第一章  总 则

第一条 为确保金山镇全域土地综合整治试点工作顺利推进，切实维护整治区域内搬迁农房所有权人合法权益。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《四川省<中华人民共和国土地管理法>实施办法》等相关法律法规，及自然资源部关于全域土地综合整治试点工作以及四川省土地整治项目管理方案和城乡建设用地增减挂钩管理工作等政策要求，结合我区实际，特制定本方案。

第二条 本方案适用于金山镇辖区纳入全域土地综合整治范围内拟实施城乡建设用地增减挂钩项目（以下简称“挂钩项目”）的农村宅基地地上房屋，含：一户一宅、一户多宅、有房无户（户口不在本村组但有住房），以及第二次全国土地调查、第三次全国国土调查中地类均为宅基地、房屋未拆除或部分拆除的农房。有户无房（即：户口在试点村，但未修建房屋或房屋已倒塌）不纳入本实施方案范围。

第三条 本方案所称农房搬迁，是指按照挂钩项目相关规定，将拟实施挂钩项目划定的拆旧地块上农村宅基地地上房屋及其附属设施进行拆除并整理复垦为耕地，同时，将农户搬迁至统一规划的农民集中安置建新区居住或给予自愿申请退出宅基地农户一次性货币化安置的行为。户口不在本村（组）、但有住房在整治范围内且仅有一处住房的原则上进行货币安置。

第四条 金山镇全域土地综合整治试点工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责研究推进试点区域发展重大政策措施，统筹协调推进试点工作；区自然资源局是实施全域土地综合整治试点农房搬迁补偿安置所涉项目的行政主管部门，负责政策解读、基础资料提供、技术指导、立项申报、土地权属调整、项目实施监督、规划验收、土地变更调查、确权登记、在线备案、节余指标流转等工作；金山镇人民政府是全域土地综合整治试点农房搬迁的实施主体和安全监管责任单位，负责政策宣传、农户及农房信息登记与审核、农房搬迁协议签订、各项补偿资金的初核，项目实施规划经批准后，负责落实拆旧地块和安置用地现状监督管理，防止各类抢修抢建、抢栽抢种行为，负责完成整治区域内农户搬迁、拆旧补偿、安置建新等具体工作，落实复垦后耕地的管护利用和监督管理；区住建局作为房地产开发和房屋建设质量的监管部门，负责对农民集中建新区房屋建设过程中的指导及建设质量安全常态化的监督管理；对商品房开发企业开发建设行为和购房人所购买商品房的质量、物业服务的监管，依法保障购房人的合法权益；区纪委监委、区审计局定期或不定期对农房搬迁所涉项目进行全过程监督检查，发现问题严肃问责。本方案规定中其它职能部门应当按照有关法律法规和规章的规定，根据各自职能职责，密切配合，共同抓好相关工作。

- 工作程序

第五条 金山镇人民政府根据农户参与土地综合整治意愿，按照金山镇村片区规划以及自然资源部批准备案的金山镇土地综合整治试点实施方案，组织编制和申报增减挂钩项目区实施规划（包括拆旧复垦方案和农民集中安置建新方案）提交区人民政府申报立项。

第六条 项目经四川省自然资源厅审批后，由区自然资源局在批复后30日内在增减挂钩项目在线系统完成备案。区自然资源局启动对农民集中安置建新区设计单位的招标工作，项目公司启动对商品房设计单位的招标工作，安置建新区的初步设计方案主要体现建设规模、整体布局、立面效果图、户型设计、房屋面积、规划指标等内容。

第七条  金山镇人民政府在划定拆旧区范围内召集搬迁农户召开动员大会，并与各搬迁农户签订搬迁意向书和安置房户型意向书。

第八条 根据搬迁农户签订的安置房户型意向书，确定农民集中安置建新区和商品房的用地面积、规划指标、建筑规模、户型设计和房屋设计方案，报领导小组审查后按程序上报区规委会审批。

第九条 区自然资源局按程序确定测绘、地勘、图审、过程控制等作业单位。

第十条 测绘单位进场，对拆旧复垦区搬迁农房进行现场测绘；农民集中安置建新区及商品房的地勘和设计进场，地勘单位根据设计方案布局进行地勘。图审单位对安置建新区房屋设计及配套设计图纸进行审查后编制造价咨询（工程量清单和预算控制价），送区财政评审。

第十一条 项目公司根据财政评审金额落实资金。

第十二条 金山镇人民政府与搬迁农户签订正式房屋搬迁和补偿合同，同时签订安置房和商品房户型选定合同。搬迁农户按搬迁补偿合同约定时间搬离后，原宅基地房屋拆除并复垦。

第十三条 农民集中安置区基础设施及外墙风貌由区自然资源局组织实施；安置房施工和监理单位由村两委成立建房委员会采取公开招标方式确定；商品房的建设由项目公司采取市场化方式实施。

第十四条 安置房竣工后经区人民政府组织自然资源、农业农村、住建、水利等有关部门和专家组成联合验收组进行验收后，搬迁农户入驻安置房后，由区住建局出具房屋建设质量报告，区自然资源局办理不动产权证书。商品房的竣工验收由区自然资源局负责。

第三章 拆旧补偿

第十五条 金山镇全域土地综合整治拆旧地块上的农房、地上构筑物及其他附属设施、青苗及附着物等补偿费参照《四川省人民政府关于同意各市（州）征地青苗和地上附着物补偿标准的批复》（川府函〔2020〕217号）文件标准执行。拆旧搬家费和自愿退出宅基地补偿费按照《德阳市罗江区人民政府办公室关于印发〈德阳市罗江区全域城乡建设用地增减挂钩项目实施方案>的通知》（德市罗府办发〔2020〕51号）文件执行。农民集中安置区占用的土地，金山镇人民政府原则上在村内进行调剂使用，也可对被占地农户一次性补偿，占用土地补偿标准不得超过《四川省人民政府关于同意各市（州）征地青苗和地上附着物补偿标准的批复》（川府函〔2020〕217号）文件所规定的土地征收补偿标准，被占地农户不享受失地农民养老保险。

第十六条  本方案所称农房，是在拆旧地块上，以罗江区“房地合一”颁证测绘成果和实际使用者（非本村户及非农户除外）予以认可有权属的农房；农房面积以罗江区“房地合一”的颁证测绘成果（宗地图、房屋分层分户图）为基础，予以认可。颁证成果之外的农房面积（包括房屋及附属构建筑物），由区自然资源局通过公开招标方式选取具有相应测绘资质的单位按《四川省房产测绘实施细则》进行实地测绘，所有测绘数据和清点数据由镇、村、组、农房所有权人（户主本人及家庭成员）现场签字确认，签字认可后生效，后期不再更改。所有签字确认后的数据在本村（社区）、本组进行为期不少于5个工作日的公示，经公示无异议后予以认可。有房无户的只认定原宅基地房屋所有权人。

第十七条 搬家费按照500元/户补助，先行拆除旧房安置新房的农户补助2次搬家费，不需要安置新房的补助1次搬家费。

第十八条 农户自愿申请有偿退出宅基地使用权，给予一次性货币化补偿。其补偿标准参照罗江区现行城镇住宅用地四级基准地价平均价格，以户为单位按每人7590元进行补偿。自愿申请有偿退出宅基地使用权的农户在签订退出协议并收到一次性货币化补偿款后，不得再次申请宅基地。自愿申请退出宅基地后并选择在金山镇购买商品房的农户（含存量房、二手房），给予6万元/人的购房补助。鉴于金山镇房地产市场尚不成熟，无法满足货币化安置农户的住房需求，项目公司参与金山镇商品房开发，按照保本微利的原则提供房源，房屋价格按3200元/平方米销售给搬迁农户，人均购房面积不超过50平方米。其维修基金、契税、物业等费用按照商品房相关规定由农户自理。

第十九条 对搬迁过程中需过渡安置的农户，过渡费按照120元/月·人一次性给予10个月补助，过渡期超过10个月的，从第11个月起给予2倍补助，以实际交房时间为准，最高不超过20个月。

第二十条 有下列情形之一的，不予补偿。

- 拆旧地块上无合法原因的“一户多宅”;

（二）自金山镇人民政府发布《农房搬迁启动公告》之日起，在拆旧地块和农民集中安置区用地范围内抢种抢栽的农作物、林木、果树、花卉等；

（三）室内、阳台、屋顶种植的农作物、林木、果树、花卉等；

（四）抢搭抢建、非法建设的建筑物和构筑物不予补偿，由农户自行拆除，据不拆除的，依法予以强制拆除。

第二十一条 项目实施期间，金山镇人民政府、区自然资源局、区公安分局、区市场监管局、区税务局、区住建局、区农业农村局、区文体广旅局等部门在拟搬迁范围内不得办理下列手续：

（一）新批宅基地或其他集体建设用地；

（二）审批或延续登记改变土地、房屋性质和用途；

（三）审批新建、改建、扩建房屋或其他建（构）筑物，办理房屋或土地流转，核发房屋或土地权属证书；

（四）办理“农家乐”、畜牧水产养殖、设施农业和植树造林等手续；

（五）以拟搬迁安置房屋为经营场所办理工商、税务或其他注册登记手续；

（六）办理户口迁入和分户（立户）、子女收养等涉及户籍、人口变动的手续，但因出生、夫妻投靠、刑满释放、军人转业退伍等确需办理户口迁入且符合户口管理规定的除外。

第四章  安置建新

第二十二条 本方案所称农户，是指土地综合整治范围内的农村集体经济组织成员，参加集体经济组织分配，履行集体经济组织成员义务，未享受过征地拆迁安置政策（原纳入征地拆迁范围，实际批而未征，由政府核定购买社保人员的除外），且自愿放弃原宅基地的农村居民（不包括挂靠户），原为本村农村户口的现役义务兵、士官、全日制在校大中专学生(需凭有效证明)、现正在监狱服刑和劳动教养人员、有相关政策支持应该享受农村户待遇的人员，应当认定为本村农户。安置对象由金山镇人民政府会同公安部门初审，认定安置人员。安置人员信息需在本村（居）委会进行公示，公示时间不少于7天，经公示无异议后报区自然资源局审核确定并备案。公示期满并经区自然资源局审核备案后，或者有争议但经复核后符合安置人员认定标准的，按规定予以安置。

第二十三条 有下列情形之一的，不予安置。

（一）户籍在整治区域所在的农村集体经济组织，但不享受集体经济组织分配权利、不履行集体经济组织成员义务的人员；

（二）未依法进行户籍登记或无法提供出生医学证明的出生人口及未依法进行户籍登记的收（拾）养人员、签订搬迁补偿安置协议之日前已死亡未销户人员；

（三）迁出地已安置的迁入人员；

（四）以投亲靠友等其他方式迁入的不参加农村集体经济组织分配的人员；

（五）户籍不在集体经济组织，通过买卖、继承、赠与等方式取得房屋的人员；

（六）回原籍居住的党政机关、国有企事业单位在编职工及离退休人员；

（七）属一户多宅，只拆除第二处及以上房屋的；

（八）享受财政供养的全日制在校大中专学生、连续就读的研究生；大中专院校毕业、退学后未回原籍镇落户的人员；

（九）服役满八年及以上的士官；退役后由政府安排工作的人员和享受国家财政供养的人员；

（十）不符合安置政策的其他人员。

第二十四条 被搬迁农户安置建新采取统规自建农村住房和自愿申请退出宅基地两种方式。搬迁农户以户为单位进行，每户原则上只能选择一种安置方式。

第二十五条 统规自建农村住房（按照村规划聚居点，即可本村集中自建，也可跨村集中自建）按以下方案实施：

- 统规自建是指政府统一规划、统一设计、统一风貌，由村两委组织拆旧农户成立建房委员会采取公开方式选取施工单位修建住房的集中安置建新方式。规划设计方案编制单位，在充分征求农户意愿下，提供多种户型结构房屋的规划设计图纸供安置户选择，安置户选定户型图后，发布规划设计方案并进行公示，公示无异议后，由建房委员会委托施工单位按照规划设计方案进行施工，施工过程中不得对房屋设计、外形、风貌进行更改。安置点场平、基础设施配套、外墙风貌由区自然资源局负责组织实施。

- 农民集中安置区人均综合用地（含基础设施和公共服务设施等用地）面积控制在50—60平方米/人以内。自建农房（控制层数2.5层以内），宅基地占地面积控制在30平方米/人以内。

- 农民集中安置建新区内道路、绿化、路灯、水电气视讯及化粪池、垃圾池、排水（污）管网、文体娱乐等公共服务设施和接通安置区的水电气主管网建设由区自然资源局组织实施。

（四）为保障拆旧农户的基本居住条件，农村建新区的基本住房（砖混现浇结构）建筑面积不少于每人30平方米。该30平方米/人的建房费用参照《四川省人民政府关于同意各市（州）征地青苗和地上附着物补偿标准的批复》（川府函〔2020〕217号）文件计算搬迁户的房屋及附作物补偿金额，金山镇人民政府按照30㎡/人、740元/㎡（即22200.00元/人）代扣给各村的建房委员会，不足部分由政府按照中标价格给各村建房委员会进行补差。房屋建好后，按照建房面积，各搬迁农户对超出30㎡/人的建筑面积以建房中标单价计算房款缴纳给各村建房委员会。2人户占地面积不超过60㎡，建筑面积不超过150㎡；3人户占地面积不超过90㎡，建筑面积不超过225㎡；4人户占地面积不超过120㎡，建筑面积不超过300㎡；5人及以上户占地面积不超过150㎡，建筑面积不超过375㎡。

（五）同一户口簿有五人以上的，针对该部分农户若选择统规自建安置，在建房时可按照30㎡/人申请宅基地，待房屋建好后到当地派出所按实际情况办理分户。

（六）农户签订搬迁补偿安置协议后，应将原宅基地《集体建设用地使用权证》交回发证机关，所有参与搬迁农户的宅基地使用权由发证机关核实并统一公告注销后，方可申请办理安置房的《不动产权登记证》。

（七）跨村自建的安置点所占用的集体土地指标（包含公摊）产生的相关费用，由项目公司先行垫付统一解决（按照片区综合地价，农用地原金山45500元/亩，原慧觉44100元/亩；非农用地原金山22750元/亩，原慧觉22050元/亩），后续在各村复垦土地等面积的土地流转费中逐年抵扣。

第二十六条 自愿申请退出宅基地（采取货币化安置+在金山镇购房一次性购房补贴）按以下方案实施：

（一）自愿申请退出宅基地是指对符合安置条件而主动放弃统规自建安置的农户，申请一次性补助的安置方式。货币补偿安置以户为单位，由户主提出书面申请，凭购房屋产权证或经房管部门确认备案的购房合同，将原宅基地腾退复垦，书面承诺放弃宅基地，经金山镇人民政府审定，并报区自然资源局审核确定，采取货币补偿安置，同本方案第八条，按7590元/人的标准一次性补助。享受了货币补偿安置的人员不得再申请宅基地，且不再享受其他安置政策。自愿选择货币化安置的农户应当至少有一处住房（含本次购买的住房）。

（二）自愿申请退出宅基地且选择在金山镇辖区内购买商品房的搬迁农户（以下简称“购房人”），以户为单位按照6万元/人的标准补助。补助分阶段按比例发放，其中：在金山镇购买商品房（必须是取得商品房预售许可证的楼盘）和存量房（含二手房）的，在签订《商品房买卖合同》后发放补助费用总额的30%；购房人接受现房后发放补助费用总额的30%；办理完不动产权证书后发放补助费用总额的40%。购房补助也可以由购房人委托政府有关部门直接支付给房产商，购房人接房后，将有结余的安置补贴一次性支付给购房人；在项目公司购买商品房，由购房人委托政府有关部门直接支付给项目公司，购房人接房后，将有结余的安置补贴一次性支付给购房人。

（三）购房人按照下列程序办理自愿购买商品房手续，领取购房补助费：

1.购房人以户为单位与金山镇人民政府签订《货币安置协议》；

2.购房人自行选择房源，与房产商签订书面购房合同；

3.购房人持《货币安置协议》和书面购房合同到金山镇人民政府领取《全域土地综合整治试点农房搬迁货币安置户自愿购买商品房补助费申请表》，并如实填写；

4.金山镇人民政府对购房人的补助费申请表进行初审，核实购房人家庭被搬迁农户人口、申请人数、是否自愿选择货币化安置方式、尚未支付的搬迁补偿金额等基本情况，签署初审意见并加盖公章；

5.项目公司对金山镇人民政府提交的《全域土地综合整治试点农房搬迁货币安置户自愿购买商品房补助费申请表》进行审核；

6.项目公司根据金山镇人民政府提交的《货币安置协议》、书面购房合同、经审核的《全域土地综合整治试点农房搬迁货币安置户自愿购买商品房补助费申请表》分阶段按比例发放购房补助费；

（四）购房人依照本方案规定领取购房补助费时，按照要求提供有关资料。购房人委托金山镇人民政府将购房补助费直接支付给房产商的，应当向金山镇人民政府出具委托书，金山镇人民政府根据购房人的书面委托将购房补助费直接支付给房产商。房产商应当依照法律法规和规章的规定及购房合同的约定对房屋质量等承担责任。购房人与房产商因为房屋买卖、维修或物业服务产生的纠纷，依照有关民事法律的规定解决。

第五章   附 则

第二十七条 本方案适用于金山镇全域土地综合整治搬迁安置，未尽事宜参照有关规定按程序上报审定实施。

第二十八条 本方案自《金山镇全域土地综合整治试点实施方案》备案批复之日起施行，施行期间，国家、省、市关于全域土地综合整治有新规定的，按照新规定执行，有效期四年。

第二十九条 本方案由德阳市罗江区自然资源局负责解释。