德市罗调府发〔2022〕24号

德阳市罗江区调元镇人民政府

关于印发《德阳市罗江区2023年中央财政资金以工代赈项目（调元镇文星村）劳务报酬发放方案》的通知

各村（社区）、镇直各部门∶

经镇政府同意，现将《德阳市罗江区2023年中央财政资金以工代赈项目（调元镇文星村）劳务报酬发放方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

德阳市罗江区2023年中央财政资金以工代赈项目（调元镇文星村）劳务报酬发放方案

一、	指导思想

根据省发展改革委《关于进一步规范以工代赈项目劳务报酬发放台账的通知》的文件精神，为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，更好发挥以工代赈“赈''的作用，带动项目区边缘易致贫户、其他低收入群体和受疫情影响群众等对象就近就业增收，特制定本方案。

二、	资金来源

预计发放劳务报酬104.04万元，占德阳市罗江区2023年中央衔接资金以工代赈项目投资的26.01%o

三、	劳务报酬测算

据测算项目建设期将吸纳129名项目区群众参与务工，其中涉脱贫户62人。预计发放报酬104.04万元，占中央预算内投资的26.01%,全用于道路建设劳务报酬发放 ，参照本地农民务工平均收入水平，确定劳务报酬指导 标准为技工250元/天、普工150元/天，人均可获得劳动报酬约8065元。

四、	劳务报酬发放

项目实施各个阶段，要根据分项工程项目特点，阶段性调 整务工人员专业结构，并将用工需求及时公告，结合用工培训 考核情况，轮换工作岗位，确保有意愿务工人员均可参与建设获得劳动报酬。

施工单位按月核定务工群众的劳务报酬，形成劳务报酬发放表。劳务报酬发放表经乡镇负责同志审定后，上报区级项目 负责人审定，再每月25日在村务公开栏专项栏中进行公开（内容 包括姓名、家庭住址、务工时间、发放金额、监督举报电 话），公示不少于7天，公示无异议后，由项目镇通过“一卡通”支付给务工群众。劳务报酬支付周期不得超过1个月。

五、	劳动群众务工增收预期成效

项目实施预计提供短期就业岗位129余个，人均可获劳动报酬约8065元。项目建成，将有力加速推进文星村一二三产业的建设进程，从根本上解决群 众生产生活条件困难，有助于加快业主进驻发展产业和农副产品 流通，促进地方区域经济协调发展发挥重要作用。

六、劳务报酬发放监督管理

村党支部在镇党委政府的指导下，结合项目工程实施情况， 通过召开支部会审定组织群众务工的相关事项，确定具体参加务 工的群众，以及务工时间、务工岗位、技能培训、劳务报酬标准 等涉及群众切身利益的有关事项，并及时将群众务工管理情况通 报公示，切实做好群众务工管理工作。严格实行公告公示制度，主动接受社会监督，把行政监督、群众监督和舆论监督结合起来，做好以工代赈资金26.01%劳务报酬发放的监督工作。项目劳务报酬 全部发放结束后，由村委会组织项目施工单位按照全省统一的劳 务报酬发放台账格式做好登记工作，群众本人需在台账登记表上签字，并按手印确认，存档备查。

附件：1.劳务报酬测算表

2.劳务报酬工时表

德阳市罗江区调元镇人民政府

2022年9月1日

信息公开选项：主动公开

德阳市罗江区调元镇党建办公室       2022年9月20日印发

附件一

工程量分项劳务报酬测算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 人工单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路工程 |  |  |  | 1040427.66 |
| 1 | 路基工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 挖土方 |  |  |  |  |
| 1.2 | 挖石方 | m3 | 6000.00 | 23.29 | 139726.55 |
| 1.3 | 利用土方填筑 | m3 | 3800.00 | 27.19 | 103331.67 |
| 1.4 | 软基换填（合格土） | m3 | 4224.00 | 1.51 | 6394.66 |
| 2 | 路面工程 | m3 | 448.00 | 24.80 | 11111.14 |
| 2.1 | 16cm级配砂砾基层 |  |  |  |  |
| 2.2 | 水泥混凝土路面18cm | m2 | 23696.20 | 3.53 | 83580.83 |
| 2.3 | 钢筋 | m2 | 21802.50 | 30.53 | 665631.52 |
| 3 | 桥梁涵洞工程 | kg | 5176.90 | 0.85 | 4414.08 |
| 3.1 | 管涵（1-0.5m) |  |  |  |  |
| 4 | 交叉工程 | m | 135.00 | 44.22 | 5969.15 |
| 4.1 | 16cm级配砂砾基层 |  |  |  |  |
| 4.2 | 水泥混凝土路面18cm | m2 | 300.00 | 3.53 | 1058.16 |
| 5 | 交通工程及沿线设施 | m2 | 300.00 | 30.53 | 9159.01 |
| 5.1 | 波形钢板护栏 |  |  |  |  |
| 5.2 | 单柱式铝合金标志牌 | m | 60.00 | 10.58 | 634.86 |

附件二

工程劳务需求总量表

| 分部工程名称 | 建设任务 | 计划工期 | 劳务报酬（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技工 | 普工（含特殊岗位） | 合计 |
|  |  |  | 工天 | 工资标 准 | 小计 | 工天 | 工资标 准 | 小计 |  |
| 道路建设 | 新改建路段7.155 | 180 | 2246.5 | 250元/天 | 561600 | 3192 | 150元/天 | 478800 | 1040400 |