德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目

政府采购项目支出绩效评价报告

项目名称：德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目

项目单位：罗江区农业农村局

实施单位：罗江区白马关镇人民政府

中介机构：四川瑞政商业管理有限公司

二〇二四年八月

目 录

一、摘要	1

二、评价结论	1

第一部分  项目基本情况	2

一、项目概况	2

二、项目管理情况	4

第二部分  评价工作开展情况	6

一、评价组织情况	6

二、评价指标体系	7

第三部分  综合评价结论	7

第四部分  绩效评价指标分析	15

一、需求相关性	15

二、过程规范性	16

三、政策有效性	20

四、交易经济性	22

五、内部控制	24

第五部分  存在主要问题	25

第六部分  相关措施建议	26

第七部分  附件	27

附件1调查问卷分析	27

附件2采购项目支出绩效评价指标体系	29

德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目

政府采购项目支出绩效评价报告

- 一、摘要

为深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、《德阳市罗江区财政局关于开展2024年重点绩效评价工作的通知》（德市罗财绩〔2024〕5号）等文件要求，我司受德阳市罗江区财政局（以下简称“区财政局”）委托，结合项目实际情况，组建绩效评价小组，对德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目开展绩效评价工作，深入了解和掌握德阳市罗江区白马关镇人民政府（以下简称“白马关镇人民政府”）德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目（以下简称“该项目”）完成的绩效情况，系统衡量和分析采购前期、采购过程、公示及验收管理、效益方面存在的主要问题，并提出改善后续的建议。

- 二、评价结论

评价结果评定采取评分和评级相结合的方式，总分设置折算为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。该项目绩效评价综合得分为92.39分，评价等级为优。参照评分结果，项目立项依据充分、程序严密，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。项目资金使用符合预算批复用途。项目资金分配结果公平合理，动态调整及时准确，但存在绩效目标设置合理性有待提高、采购管理制度欠完善、合同公示不及时等问题。

- 第一部分  项目基本情况

- 一、项目概况

- （一）项目背景及立项依据

为全面实施乡村振兴战略，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，开启农业农村现代化建设新征程，《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施乡村振兴战略开启农业农村现代化建设新征程的意见》提出“丰富乡村经济业态。推进现代农业园区景区化建设，建设一批乡村旅游特色景区和重点村。推进美丽休闲乡村建设，培育省级农业主题公园和休闲农庄。发展森林康养、田园养生、乡村民宿、中医药旅游、会展博览等新产业新业态”。

为加快白马关景区建设，推动宝峰山枣子省级现代农业园区提档升级，确保2023年“全省村长论坛”在白马关镇万佛村如期举行，德阳市罗江区政府投资建设项目管理联席会议审议通过了，经德阳市罗江区白马关镇书记办公会研究，白马关镇人民政府上报的《德阳市罗江区白马关镇人民政府关于统筹实施〈德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目〉有关事宜的请示》（德市罗白府〔2022〕69号）“将罗江区贵妃枣现代农业园区提升工程项目、德阳市罗江区 2022 年省级财政乡村振兴转移支付资金项目、德阳市罗江区宝峰山枣子现代农业园区补短板项目、德阳市罗江区宝峰山枣子现代农业园区市级现代农业园区建设考评升二星激励奖补建设项目、德阳市罗江区白马关镇 2020年市级乡村振兴战略先进镇奖补建设项目统筹实施德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目”。

根据《德阳市罗江区发展和改革局关于德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（德市罗发改投资〔2022〕123号），该项目建设内容为“新建项目现场1处。建筑面积约3000平方米，包括产品展销、技术培训、智慧管理、游客接待、邻里社区等功能；万佛水库节点环境提升。包括万佛水库周边及项目现场整体景观设计与提升打造；园区节点打造；百年枣树节点环境提升，包括周边环境整治、文化长廊维修；数字农业建设，运用智慧农业生产理念，建立农产品质量安全追溯体系；园区交通路网提升。长度约3000米水泥路扩宽至5米后铺筑沥青路面，新增划线，长度约7000米原沥青路面新增划线，长度约4100米原水泥路面铺筑宽2—3米彩画路面，新建约300米登山步道；基础配套提升。构建完备的标识标牌系统，新建生态停车场1处”。

- （二）项目绩效目标

根据白马关镇政府提供的项目绩效目标表，该项目绩效目标为“按照区委区政府部署和《德阳市罗江区政府投资建设项目管理办法（试行）》文件精神，积极推动德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目实施。根据施工进度情况，及时向施工单位支付项目进度款，以确保项目2023年年底能顺利实施完毕”。

- 二、项目管理情况

- （一）项目组织实施管理

2022年11月2日白马关镇人民政府在四川政府采购网上发布了2022年政府采购意向公告（第一批），包含宝峰山农文旅提升建设项目（设计服务采购）；2022年11月14日白马关镇人民政府在四川政府采购网上发布了德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目（设计服务采购）竞争性磋商公告并填报了采购实施计划备案表；2022年11月25日白马关镇人民政府在四川正益工程项目管理有限公司开标并在四川政府采购网上发布了宝峰山农文旅提升建设项目（设计服务采购）中标结果公告；2022年11月28日白马关镇人民政府与中外建华诚（北京）工程设计咨询有限公司签订了设计服务合同；2023年4月4日白马关镇人民政府发布了宝峰山农文旅提升建设项目（设计服务采购）政府采购合同公告。

2023年1月17日白马关镇人民政府在公共交易中心发布了关于宝峰山农文旅提升建设项目房屋建筑工程的招标公告；2023年2月10日白马关镇人民政府在公共交易中心发布了关于宝峰山农文旅提升建设项目房屋建筑工程的评标结果公示并发布了宝峰山农文旅提升建设项目房屋建筑工程的中标人公告；2023年2月20日白马关镇人民政府与四川纹江致远建筑开发工程有限公司签订了建设工程施工合同；2023年4月11日发布了关于宝峰山农文旅提升建设项目房屋建筑工程的合同公示。

- （二）项目资金使用管理

- 德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目计划投资资金2900万元，其中省级现代农业园区补助资金1000万元、省级先进镇补助资金500万元、宝峰山枣子现代农业园区补短板补助资金300万元、市级现代农业园区补助资金200万元、市级先进镇补助资金50万元、区财政资金850万元（本次评价只针对区级配套850万元），该项目预算评审金额2878.15万元，审定金额为2898.83万元。

- 根据白马关镇人民政府提供的资料，该项目已签订合同总价为2799.38万元，截至绩效评价日，已实际支付2237.5万元，其中区级配套资金850万元已全部支出用于德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目第三期工程进度款。详情见表2-1。

表2-1资金支出情况明细表

单位：万元

| 序号 | 合同类型 | 合同价款 | 实际支付 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工合同 | 2632.65 | 300 | 项目还未完成竣工验收，未完成竣工结算，未达付款条件。 |
|  |  |  | 521.15 |  |
|  |  |  | 435.82 |  |
|  |  |  | 850 |  |
| 2 | 施工图审查合同 | 3.7 | 3.7 |  |
| 3 | 用地预审及规划选址技术服务合同 | 17.2 | 17.2 |  |
| 4 | 造价咨询服务合同 | 6.72 | 6.05 | 因有清单漏项，扣10% |
| 5 | 设计服务合同 | 74.8 | 52.36 | 项目设计因设计单位缺陷或疏漏，扣30%合同款。 |
| 6 | 可研编制服务合同 | 7.85 | 7.85 |  |
| 7 | 可研评审合同 | 2.38 | 2.38 |  |
| 8 | 监理服务合同 | 28.36 | 19.85 | 未竣工结算，剩余30%竣工结算保质期满后支付。 |
| 9 | 工程勘察合同 | 4.98 | 4.98 |  |
| 10 | 概算审核合同 | 1.89 | 1.89 |  |
| 11 | 编制水保安全管理评价报告合同 | 2.5 | 2.5 |  |
| 12 | 编制水土保持及竣工验收报告合同 | 9.15 | 4.57 | 未达付款条件。 |
| 13 | 招标代理服务费 | 7.2 | 7.2 |  |
| 合计 |  | 2799.38 | 2237.5 |  |

- 第二部分  评价工作开展情况

- 一、评价组织情况

- （一）评价选点

评价组选取白马关镇共计1个点位开展现场调研工作，总资金量占比100%。对项目现场建设工作开展实地了解，鉴于项目尚未完全投入使用，评价组对该项目采购人进行了现场问卷调查。

- （二）评价方法

本次项目评价运用社会调查法、因素分析法等从多个角度对项目进行分析。

1.社会调查法，通过实地踏勘、现场访谈、问卷调查方式等对项目内容的完成情况以及项目绩效目标的实现程度进行调查，对项目资金的使用效果进行分析。

2.因素分析法，通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度，分析各项因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。

- 二、评价指标体系

根据《德阳市罗江区财政局关于开展2024年重点绩效评价工作的通知》（德市罗财绩〔2024〕5号）、《德阳市罗江区人民政府办公室关于印发〈德阳市罗江区政府采购管理办法〉的通知》（德市罗府办发〔2021〕94号）、《德阳市罗江区人民政府办公室关于印发〈德阳市罗江区政府分散采购管理办法〉的通知》（德市罗府办发〔2021〕95号）文件，评价组围绕需求相关性、过程规范性、政策有效性、交易经济性、内部控制设计评价指标。

- 第三部分  综合评价结论

根据评价指标体系，该项目评价得分为92.39分。其中：需求相关性指标10分，评价得分9分；过程规范性指标24分，评价得分22分；政策有效性指标10分，评价得分10分；交易经济性指标29分，评价得分27分；内部控制指标19分，评价得分17分。参照评分结果，项目采购意向依据充分、采购程序严密，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划。项目资金使用符合预算批复用途。评价指标体系得分见表3-1，具体评分过程见附件3-1。

表3-1  政策采购项目评价指标体系得分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 权重 | 得分 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求相关性（10分） | 采购预算（1分） | 预算编制完整性 | 是否按照部门预算要求编制政府采购预算 | 1 | 1 |  |  |
|  | 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | ①是否编制绩效目标；②绩效目标是否设置明确、清晰、可衡量的数量、质量和时效目标；③绩效目标的预期产出和效益是否符合正常业绩要求；④项目绩效目标是否与预算批复的项目投资额度资金量相匹配。每项1分，满足则得分，不满足则扣除对应权重分。 | 4 | 3 | 1 | 经济效益指标 、可持续影响指标，且两个指标的指标值设置过于冗长、未能有效衡量项目的效益情况。 |
|  | 采购意向（2分） | 采购意向合规性 | ①采购意向在四川政府采购网公开至项目采购公告发出是否不少于30天；②采购意向公开内容是否规范。每项1分，满足则得分，不满足则扣除对应权重分。 | 2 | 2 |  |  |
|  | 采购需求（3分） | 采购需求明确性 | ①采购需求是否与绩效目标、采购意向相匹配；②采购需求编制是否规范；③采购需求是否随采购公告进行公开或者在公告发布前已公开。每项1分，满足则得分，不满足则扣除对应权重分。 | 3 | 3 |  |  |
| 过程规范性（24分） | 采购方式和程序（8分） | 采购方式合规性 | ①政府采购方式选择是否符合法律规定；②计划备案内容是否完整，标的与品目是否相符。每项1分，满足则得分，不满足则扣除对应权重分。 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 采购公告公示 | ①采购公告和采购文件是否按照相关规定在四川政府采购网上发布；②信息发布是否完整、无错字、漏字、别字，无涉密信息，无个人隐私信息；③采购文件是否免费提供。每项1分，满足则得分，不满足则扣除对应权重分。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 采购程序规范性 | 采购程序是否合法规范 | 3 | 3 |  |  |
|  | 评审专家（4分） | 专家使用合规性 | ①评审专家的抽取使用是否符合规定；②是否委派采购人代表参加评审；③是否按照《四川省政府采购评审专家劳务报酬标准》的规定支付专家评审费；④专家组是否按法定程序组成，专家是否与项目、专业相匹配。每项1分，满足则得分，不满足则扣除对应权重分。 | 4 | 4 |  |  |
|  | 采购执行效率（12分） | 开评标（报价评审）规范性 | ①是否按照法定程序及采购文件规定开标（报价）、评标（评审）；②是否及时对评审专家、代理机构、采购人进行履职或信用评价。其中①为两分，②为一分，满足则得分，不满足则扣除对应权重分。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 中标（成交）结果公示 | 是否在中标（成交）采购人确定之日起2个工作日内进行中标（成交）结果公示 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 合同签订 | 是否在中标（成交）通知书发出之日起30日内进行合同签订；若超过30日签订合同不得分。 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 合同公告 | 已在四川政府采购网上公告，其公告时间是否在合同签订之日起2个工作日内 | 2 | 0 | 2 | 未在合同签订之日起2个工作日内进行公告。 |
|  |  | 合同备案 | 已在四川政府采购网上备案，其备案时间是否在合同签订之日起7个工作日内 | / | / |  |  |
| 政策有效性（10分） | 政府采购政策落实（7分） | 节能产品情况 | ①采购文件是否执行政府采购节能产品采购政策；②采购文件是否执行强制采购节能产品政策。每项1分，满足则得分，不满足则扣除对应权重分。 | / | / |  |  |
|  |  | 环保产品情况 | 采购文件是否执行政府采购环保产品采购政策 | / | / |  |  |
|  |  | 支持中小企业发展政策 | 采购文件是否执行政府采购支持促进中小企业发展政策，如未执行预付款、专门面向、预留份额、价格扣除等惠企政策，每项扣2分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 落实监狱企业、残疾人福利企业政府采购政策 | 采购文件是否执行政府采购支持促进监狱企业、残疾人福利性单位政策 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 政府采购合同融资政策 | ①是否对政府采购合同融资提供便利；②是否确认合同账户，配合银行做好贷款支持和资金回款。每项1分，满足则得分，不满足则扣除对应权重分。 | / | / |  |  |
|  | 保证金管理（3分） | 履约保证金管理 | ①是否取消收取履约保证金；②如果收取履约保证金，是否可以收取银行保函；③如果收取履约保证金，是否按时退还。如满足①项，则得满分，如不满足①项，则先扣1分，②③项各一分，根据实际情况打分。 | 3 | 3 | 0 |  |
| 交易经济性（29分） | 采购经济性（4分） | 采购预算执行率 | ①是否按计划执行采购；②采购金额是否低于市场价（市场价通过门店调查、网购查询、同类比较等方式确认）；③采购质量是否达到要求；④使用能否高效应用。每项1分，满足则得分，不满足则扣除对应权重分。 | 4 | 4 |  |  |
|  | 合同履约效率（10） | 合同履约验收 | 合同履约达到验收条件时，采购人向采购人发出项目验收建议后，是否在7个工作日内启动项目验收 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 大型复杂或公共服务项目验收 | 大型或者复杂采购项目，是否邀请专业检测机构参与验收；面向社会公众的项目是否邀请服务对象参与验收 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 履约验收公示 | 是否在验收意见确认后2个工作日内在“四川政府采购网”公示验收意见 | 2 | 0 |  | 截至绩效评价日，该项目已开展竣工验收，但白马关镇人民政府未将履约验收情况，按照四川省政府采购网对合同履约验收情况公示要求进行公示。 |
|  |  | 履约付款及时性 | ①采购项目是否在合同签订且具备实施条件后按规定比例支付预付款；②采购项目验收后，是否在收到发票后5个工作日内，进行支付；③是否按照合同约定时间节点支付合同款。①②项各两分，③项一分。 | 5 | 5 |  |  |
|  | 受益群体满意度（15分） |  | 根据项目情况，对管网建设周边居民进行社会调查工作。满意度达85%及以上，得满分，每低于目标值1%，扣5%权重分。 | 15 | 15 |  |  |
| 内部控制（19分） | 采购内控（5分） | 采购内部控制制度 | ①是否按照相关规定建立内控制度；②是否合理设置采购岗位；③是否建立内部采购审核流程；④是否公平公正参与评审，是否因评审中存在倾向性或指定性情形导致举报、投诉等；⑤对质疑投诉是否按时进行答复。每项1分，满足则得分，不满足则扣除对应权重分。 | 5 | 3 | 2 | 未制定完善项目采购管理制度。 |
|  | 采购公平性（6分） | 采购人质疑 | 是否存在采购人或代理机构因采购文件、过程和结果等违反相关法律法规或制度规定而产生有效质疑 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 采购人投诉 | 是否存在采购人或代理机构因采购文件、过程和结果等违反相关法律法规或制度规定而产生有效投诉，处理决定投诉事项成立，或者要求重新采购的有效投诉不得分 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 举报 | 是否产生有效举报，存在有效举报不得分 | 2 | 2 |  |  |
|  | 信息公开 （8分） | 采购信息获取度 | 是否在“四川政府采购网”进行公开；是否方便各当事人及时获取政府采购信息，发布的信息要素是否齐全 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 采购信息透明度 | 是否按照政府采购要求公开信息内容，信息内容格式是否符合要求，信息公布内容是否完整 | 4 | 4 |  |  |
| 合计（换算前） |  |  |  | 92 | 85 | 7 |  |
| 合计（换算后） |  |  |  | 100 | 92.39 | 7.61 |  |

- 第四部分  绩效评价指标分析

- 一、需求相关性

“需求相关性”方面包含“预算编制完整性”“绩效目标合理性”“采购意向合规性”“采购需求明确性”四个评价指标。满分10分，评价得分9分。

- （一）“预算编制完整性”指标1分，本次评价得分1分。

经查看部门预算表及项目库，该项目按部门预算要求编制了《政府采购预算表》，采购数量为1项，预算编制完整。

- （二）“绩效目标合理性”指标4分，本次评价得分3分。

根据《绩效目标表》，该项目设置的经济效益指标“项目对当地群众收入影响”、可持续影响指标“对本地文旅融合发展的持续影响”设置不具体，未有效反映项目实施的效益，且两个指标的指标值“就近吸收劳动力，增加群众经济收入水平”“促进文旅融合发展，带动本地经济社会全面可持续发展”设置过于冗长、未能有效衡量项目的效益情况。

- （三）“采购意向合规性”指标2分，本次评价得分2分。

按照《国家发展改革委关于进一步推进投资项目审批制度改革的若干意见》（发改投资〔2021〕1813号）第（十）点有关规定，所有依法必须招标的投资项目，其招标采购活动全部纳入公共资源交易平台，实行透明化管理、阳光交易。按照公共资源交易平台操作流程，工程类项目采购无需在公共资源交易平台采购网上进行采购意向公开。该项目设计服务采购在四川政府采购网上进行意向公开，白马关镇人民政府于2022年11月2日进行了意向公开。

- （四）“采购需求明确性”指标3分，本次评价得分3分。

根据白马关镇人民政府公开的采购需求文件，采购需求编制包含了项目概述、服务内容及要求、商务要求等内容；该项目的采购需求与绩效目标、采购意向相匹配；采购需求随德阳市罗江区白马关镇人民政府德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目（设计服务采购）竞争性磋商公告进行公开。

- 二、过程规范性

“过程规范性”方面包含“采购方式合规性”“采购公告公示”“采购程序规范性”“专家使用合规性”“开评标（报价评审）规范性”“中标（成交）结果公示”“合同签订”“合同公告”“合同备案”九个评价指标。满分24分，评价得分22分。

- （一）“采购方式合规性”指标2分，本次评价得分2分。

根据2022年11月14日白马关镇人民政府提交《罗江区政府采购实施计划备案表》中包含采购单位、项目名称、预算总金额、采购控制价、项目类别、采购方式、采购内容、是否涉及进口产品采购、执行方式、组织形式、是否专门面向中小企业采购、是否涉及进口产品采购、是否为政府购买服务项目、单位联系人及联系电话13个内容，计划备案内容完整。其中该项目采购方式采用竞争性磋商采购，符合德阳市罗江区政府采购相关规定；项目名称“德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目（设计服务采购）”，标的与品目相符。

根据白马关镇人民政府提供的《德阳市罗江区发展和改革局关于德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目可行性研究报告的批复》（德市罗发改投资〔2022〕123号）文件，宝峰山农文旅提升建设项目施工采购经过发改批复，采购方式规范合理。

- （二）“采购公告公示”指标3分，本次评价得分3分。

2022年11月14日白马关镇人民政府在四川政府采购网上发布“德阳市罗江区白马关镇人民政府德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目（设计服务采购）竞争性磋商公告”，该项目为竞争性磋商，信息发布完整、无错字、漏字、别字，无涉密信息，无个人隐私信息等情况。采购文件免费获取。

2023年1月17日，白马关镇人民政府在全国公共资源交易平台（四川省）发布“德阳市罗江区白马关镇人民政府关于德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目房屋建筑工程的招标公告”，信息包括招标条件、项目概况与范围、投标人资格要求、资格审查办法、资格审查文件的获取等内容，信息发布完整、无错字、漏字、别字，无涉密信息，无个人隐私信息等情况。采购文件免费获取。

- （三）“采购程序规范性”指标3分，本次评价得分3分。

该项目委托四川正益工程项目管理有限公司开展政府采购。符合德阳市罗江区政府采购相关规定，以及四川省政府采购网和全国公共资源交易中心（四川省）操作流程，采购程序合法规范。

- （四）“专家使用合规性”指标4分，本次评价得分4分。

该项目设计部分抽取的专家分为技术专家黄建勋和经济专家吴宇，业主单位代表王明山、技术专家黄建勋及经济专家吴宇三人组成评标委员会，专家抽取符合规定，已按照《四川省政府采购评审专家劳务报酬标准》的规定支付专家评审费。专家组按照法定程序组成，专家与项目、专业相匹配。

- （五）“开评标（报价评审）规范性”指标3分，本次评价得分3分。

该项目设计部分于2022年11月25日开标，首先由华甘工程设计有限公司于2022年11月25日签到，其次中外建华诚（北京）工程设计咨询有限公司、大成建研科技有限公司依次签到，于2022年11月25日10:00时在四川正益工程项目管理有限公司进行开标及评审，按照法定程序及投标文件规定进行评审，并及时对评审专家、代理机构、采购人进行履职或信用评价。

2023年2月9日，白马关人民政府委托四川正益工程项目管理有限公司按照法定程序、公共资源交易中心操作流程以及采购文件规定，对该项目工程施工部分进行开标，开标流程规范。

- （六）“中标（成交）结果公示”指标2分，本次评价得分2分。

该项目在中标（成交）采购人确定之日起2个工作日内进行中标（成交）结果公示。2022年11月25日在四川正益工程项目管理有限公司通过专家组评审确定中外建华诚（北京）工程设计咨询有限公司为中标采购人，2022年11月25日在四川政府采购网上发布“德阳市罗江区白马关镇人民政府宝峰山农文旅提升建设项目中标（成交）结果公告”。2023年2月9日该项目工程施工部分完成开标，2023年2月10日，对评标结果进行了公示。

- （七）“合同签订”指标5分，本次评价得分5分。

2022年11月25日白马关镇人民政府采购中外建华诚（北京）工程设计咨询有限公司发出中标（成交）通知书。白马关镇人民政府与中外建华诚（北京）工程设计咨询有限公司于2022年11月28日签订“德阳市罗江区白马关镇人民政府宝峰山农文旅提升建设项目政府采购合同”；2023年2月10日白马关镇人民政府公示了宝峰山农文旅提升建设项目房屋建筑工程的中标人，2023年2月20日白马关镇人民政府与四川纹江致远建筑开发工程有限公司签订了建设工程施工合同。

- （八）“合同公告”指标2分，本次评价得分0分。

扣分原因：未在合同签订之日起2个工作日内进行公告。白马关镇人民政府与中外建华诚（北京）工程设计咨询有限公司于2022年11月28日签订德阳市罗江区白马关镇人民政府宝峰山农文旅提升建设项目《政府采购合同》。2023年4月4日白马关镇人民政府在政府采购网上公告“德阳市罗江区白马关镇人民政府宝峰山农文旅提升建设项目政府采购合同”；2023年2月20日白马关镇人民政府与四川纹江致远建筑开发工程有限公司签订了建设工程施工合同并在2023年4月11日进行了合同公示。

- （九）“合同备案”指标该项目不涉及，不纳入指标计分。

该项目不涉及合同备案。

- 三、政策有效性

“政策有效性”方面包含“节能产品情况”“环保产品情况”“支持中小企业发展政策”“落实监狱企业、残疾人福利企业政府采购政策”“履约保证金管理”五个评价指标，满分10分，评价得分10分。

- （一）“节能产品情况”指标该项目不涉及，不纳入指标计分。

德阳市罗江区白马关镇人民政府宝峰山农文旅提升建设项目中设计服务采购不属于采购物品类项目，因此不涉及节能产品；房屋建筑工程采购无节能产品强制规定。

- （二）“环保产品情况”指标该项目不涉及，不纳入指标计分。

德阳市罗江区白马关镇人民政府宝峰山农文旅提升建设项目中设计服务采购不属于采购物品类项目，因此不涉及环保产品；房屋建筑工程采购无环保产品强制规定。

- （三）“支持中小企业发展政策”指标6分，本次评价得分6分。

根据该项目“德阳市罗江区白马关镇人民政府德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目（设计服务采购）竞争性磋商公告”，第二点“本项目专门面向中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）采购”。采购文件已执行政府采购支持促进中小企业发展政策。

- （四）“落实监狱企业、残疾人福利企业政府采购政策”指标1分，本次评价得分1分。

根据该项目“德阳市罗江区白马关镇人民政府德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目（设计服务采购）竞争性磋商公告”，第二点“本项目专门面向中小企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）采购”。该项目采购文件已落实企业、残疾人福利企业政府采购政策。

- （五）“政府采购合同融资政策”指标该项目不涉及，不纳入指标计分。

德阳市罗江区白马关镇人民政府宝峰山农文旅提升建设项目政府采购不涉及合同融资政策，本指标不纳入计分。

- （六）“履约保证金管理”指标3分，本次评价得分3分。

根据该项目“德阳市罗江区白马关镇人民政府德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目（设计服务采购）竞争性磋商公告”以及“德阳市罗江区白马关镇人民政府关于德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目房屋建筑工程的招标公告”，该项目未提出收取履约保证金的要求。

- 四、交易经济性

“交易经济性”方面包含“采购经济性”“履约付款及时性”“受益群体满意度”三个二级评价指标满分29分，评价得分29分，涉及“采购预算执行率”“合同履约验收”“大型复杂或公共服务项目验收”“履约验收公示”“履约付款及时性”“受益群体满意度”等6个三级指标。

- （一）“采购预算执行率”指标4分，本次评价得分4分。

经评价组查阅资料发现，白马关镇人民政府已按计划进行采购，根据“德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目（设计服务采购）中标（成交）结果公告”，招标控制价750,000元；中标金额为748,000元；中标金额在预算金额内。根据“德阳市罗江区白马关镇人民政府关于德阳市罗江区宝峰山农文旅提升建设项目房屋建筑工程的中标人公告”，招标控制价为28988241.46元，中标金额为26326526.92元，两个部分的中标金额都低于控制价。采购金额符合市场行情，采购质量达到要求，能够得到高效应用。

- （二）“合同履约验收”指标2分，本次评价得分2分。

截至绩效评价日，该项目合同履约达到验收条件，供应商向采购人发出验收建议后，在规定时间内启动验收，竣工验收工作已完成。

- （三）“大型复杂或公共服务项目验收”指标1分，本次评价得分1分。

白马关镇人民政府组织本单位、勘察和设计单位、施工单位、监理单位等专业机构对该项目开展验收工作。

## （四）“验收履约公示”指标2分，本次评价得分0分。

截至绩效评价日，该项目已开展竣工验收，但白马关镇人民政府未将履约验收情况，按照四川省政府采购网对合同履约验收情况公示要求进行公示。

- （五）“履约付款及时性”指标5分，本次评价得分5分。

根据《政府采购合同》，该项目设计合同价为74.8万元，施工合同价为2632.65万元，设计合同约定付款方式为：“合同签订后7日内支付合同总额的30%；提供经审核合格的施工图后7日内支付合同总额的40%；项目竣工验收合格后支付合同总额的30%。服务费最长支付期限为施工图审核通过后两年，如最长支付期限届满未能完成工程竣工验收的，甲方应当在届满之日前支付剩余30%服务费。”

施工合同约定付款方式为：“签订合同进场并搭建完临时设备后，支付合同价款的18%作为预付款，每月按核定完成工作量的70%申请工程款。工程竣工验收合格后可支付工程进度款至合同价的70%，工程结算审核后14个工作日内支付工程款至审核结算价的90%，项目财务决算后可付清除质量保证金以外的工程余款。质量保证金为3%，质保金在质保期满后按本合同约定无息退还。”

该项目在合同签订且具备实施条件后，根据供应商付款申请，按合同约定的比例及时地支付资金。

- （六）“受益群体满意度”指标15分，本次评价得分15分。

通过对德阳市罗江区白马关镇宝峰山农文旅提升建设项目采购人进行现场访问，形成有效问卷1份，其中满意1份，一般0份，不满意0份，满意度总分50分，实际得分50分，故满意度为50/50*100%=100%。

- 五、内部控制

“内部控制”方面包含“采购内部控制制度”“采购人质疑”“采购人投诉”“举报”“采购信息获取度”“采购信息透明度”六个评价指标。满分19分，评价得分17分。

- （一）“采购内部控制制度”指标5分，本次评价得分3分。

评价组研读《德阳市罗江区白马关镇人民政府制度汇编》《德阳市罗江区白马关镇人民政府内部控制制度汇编》后发现，白马关镇人民政府制定了采购内部控制制度，但未具体地、合理地设置采购岗位，未明确采购审核流程，未制定政府采购合规性评审、质疑投诉等事项的应对机制。

- （二）“采购人质疑”指标2分，本次评价得分2分。

经评价组查阅资料，该项采购过程中未出现存在采购人或代理机构因采购文件、过程和结果等违反相关法律法规或制度规定而产生有效质疑的情况。

- （三）“采购人投诉”指标2分，本次评价得分2分。

经评价组查阅资料，该项采购过程中未出现存在采购人或代理机构因采购文件、过程和结果等违反相关法律法规或制度规定而产生有效投诉，处理决定投诉事项成立，或者要求重新采购的有效投诉的情况。

- （四）“举报”指标2分，本次评价得分2分。

经评价组查阅资料，该项采购过程中未出现存在举报的情况。

- （五）“采购信息获取度”指标4分，本次评价得分4分。

根据2022年11月4日白马关镇人民政府在四川政府采购网上发布的“白马关镇人民政府2022年度政府采购意向公告（第一批）”，该项目为竞争性磋商，该公告信息要素齐全。

- （六）“采购信息透明度”指标4分，本次评价得分4分。

根据2022年11月4日白马关镇人民政府在四川政府采购网上发布的“白马关镇人民政府2022年度政府采购意向公告（第一批）”，该项目按照政府采购要求公开信息内容，信息内容格式符合要求，信息公布内容完整。

- 第五部分  存在主要问题

- 一、绩效目标设置合理性、可衡量性不足

该项目设置的经济效益指标“项目对当地群众收入影响”、可持续影响指标“对本地文旅融合发展的持续影响”设置不具体，未有效反映项目实施的效益，且两个指标的指标值“就近吸收劳动力，增加群众经济收入水平”“促进文旅融合发展，带动本地经济社会全面可持续发展”设置过于冗长、未能有效衡量项目的效益情况。

- 二、采购管理制度不健全

- 评价组研读《德阳市罗江区白马关镇人民政府制度汇编》《德阳市罗江区白马关镇人民政府内部控制制度汇编》后发现，白马关镇人民政府制定了采购内部控制制度，但未具体地、合理地设置采购岗位，未明确采购审核流程，未制定政府采购合规性评审、质疑投诉等事项的应对机制。

- 三、公示不及时、不完整

- 2022年11月28日在四川正益工程项目管理有限公司通过专家组评审确定中外建华诚（北京）工程设计咨询有限公司为中标采购人，确定2023年4月4日在四川政府采购网上发布“德阳市罗江区白马关镇人民政府宝峰山农文旅提升建设项目中标（成交）结果公告”，中标（成交）结果公示不及时。

- 截至绩效评价日，该项目已开展竣工验收，但白马关镇人民政府未将履约验收情况，按照四川省政府采购网对合同履约验收情况公示要求进行公示。

- 第六部分  相关措施建议

- 一、提高绩效目标设置的科学性和准确性

绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是绩效管理的基础和起点，前提和依据，发挥着重要的引领作用。结合历史年度项目实施情况及资金使用情况，合理编制项目绩效目标，尽可能设置预期能够完成又能体现项目效益的绩效目标，提高绩效目标及目标值的科学性和准确性。合理完整地编制绩效目标，明确效益指标设置方式。

- 二、完善采购管理制度

建议白马关镇人民政府根据《行政事业性单位内部控制规范（试行）》《德阳市罗江区人民政府办公室关于印发〈德阳市罗江区政府采购管理办法〉的通知》（德市罗府办发〔2021〕94号）、《德阳市罗江区人民政府办公室关于印发〈德阳市罗江区政府分散采购管理办法〉的通知》（德市罗府办发〔2021〕95号）等文件要求，完善项目采购管理制度，明确单位采购归口管理部门，由采购需求部门自行管理，相关采购管理制度，明确编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、监督检查等重点环节的内容。

- 三、及时进行合同公示

建议通过政府采购网，及时对采购意向、中标采购人、合同等进行公示、备案，规范采购项目管理。对于已竣工验收的合同，要及时按照政府采购网操作流程，进行履约验收公示。