罗江区罗江中学运动场改造项目

绩效评价报告

项目名称：罗江中学运动场改造项目

项目单位：罗江区罗江中学校

中介机构：四川瑞政商业管理有限公司

二〇二四年八月

目录

一、项目基本情况	1

（一）项目背景	1

（二）项目概况	2

（三）资金预算及使用情况	2

（四）项目整体绩效目标	3

二、项目评价依据	3

（一）规范性文件	3

（二）绩效评价管理文件	4

（三）立项依据与资金文件	4

（四）技术质量标准文件	5

三、总体评价	5

（一）主要绩效	5

（二）指标评分结果	6

四、评价指标分析	7

（一）投入类指标	7

（二）过程类指标	12

（三）产出类指标	14

（四）效益类指标	17

五、评价中发现的问题或不足	19

（一）项目绩效目标申报质量不高	19

（二）项目未按合同支付合同款	19

（三）改造后的运动场存在质量及增加设备设施问题	20

六、评价建议	20

（一）规范项目绩效目标申报管理	20

（二）严格按照合同要求支付款项	20

（三）定期检查与维护运动场	21

附件1：2023年罗江中学运动场改造专项经费绩效评价指标评分表	21

罗江区罗江中学运动场改造项目

绩效评价报告

为进一步加强项目资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提升财政资金保障的公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金使用效益，根据《预算法》第五十七条规定及《德阳市罗江区财政局关于开展2024年重点绩效评价工作的通知》（德市罗财绩〔2024〕5号）绩效评价工作计划，由罗江区财政局成立绩效评价组，对罗江区教育局主管实施的“罗江中学运动场改造项目”开展绩效评价。现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

四川省罗江中学校是罗江区唯一一所高中，是四川省首批省一级示范普通高中，在全市教育教学质量考核评比中连续五年以后名列前三名，办学社会效益不断提升，在老百姓心目中口碑越来越好。学校发展和办学硬件水平提升等基本建设资金只有靠财政拨款解决，无其他资金来源。故争取一般债券资金本金及利息只能依靠财政拨款来支付。项目主管部门是德阳市罗江区教育体育局（简称教育局）,主要职责是：项目进行全程跟踪，建立健全管理制度，协调各部门解决项目实施中出现的问题，督促施工进度，监管项目资金的使用。

德阳市罗江中学校积极履行单位职能职责，实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻教育方针，维护教育者、受教育者的合法权益，为国家培养合格的建设者和接班人。

（二）项目概况

本次绩效评价对象为罗江区教育局主管实施的罗江中学运动场改造项目，资金来源为2023年区级财政资金。

根据《四川省罗江中学校校关于罗江中学运动场改造项目实施方案的请示》（罗中〔2023〕20号）文件，罗江中学校运动场改造面积约27900平方米的建设，场内包括：400米标准环形塑胶跑道，标准塑胶篮球场4个，塑胶网球场2个，人工草坪标准足球场8200平方米风雨球场1个，跳高跳远场地2处，器械运动场地1处以及相关建筑的配套设施、设备等。项目预计2023年6月开工建设，2023年12月竣工交付使用。

（三）资金预算及使用情况

根据《德阳市罗江区发展和改革局关于罗江中学运动场改造项目实施方案的批复》（德市罗发改投资〔2023〕12号）文件，项目实际到位资金800万元，实际支出金额800万元。项目资金支出由罗江中学校（简称罗江中学）向财政局提交预算申请，经财政局进行评审后下达预算评审金额，最终金额项目完工后实际支付金额为800万元。实际支出使用明细表如下：

表3-1实际支出使用明细

单位：元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川川田联体育发展有限公司 | 工程咨询服务费 | 30000.00 |
| 2 | 四川盛世乾坤建筑程有限公司 | 改造及绿化调整工程施工 | 422668.29 |
| 3 | 四川正益工程项目管理有限公司 | 建设工程造价咨询 | 14600.00 |
| 4 | 四川纹江致远建筑开发工程有限公司 | 建设工程施工 | 7083347.71 |
| 5 | 四川同创宏业建筑设计有限公司 | 设计费 | 154718.19 |
| 6 | 德阳鑫华建工集团有限公司 | 建设工程监理 | 45333.42 |
| 7 | 成都宇宙元新材料有限公司 | 维修(清洗篮球场) | 9900.00 |
| 8 | 邓富平（个人）零星维修施工费 | 维修(铺花岗岩) | 40025.99 |
| 9 | 四川鑫科瑞鸿工程科技有限公司 | 采购旗杆 | 13682.16 |
| 10 | 绵阳兄弟联手文体设备有限公司 | 采购乒乓球台、跳水台 | 45500.00 |
| 11 | 德阳鑫顺劳务有限公司 | 绿植采购、补种、人工费 | 140224.24 |
|  | 合计 |  | 8000000.00 |

（四）项目整体绩效目标

为提升运动环境质量、促进全民健身、推动学校发展，根据使用需求，设计并建设多功能运动区域，如足球场、篮球场、跑道等。体育运动场地的建设，是充分落实国家“科教兴国、教育强国”的战略，有助于培养学生勇敢顽强的性格、超越自我的品质、迎接挑战的意志和承担风险的能力。培养学生的竞争意识、协作精神和公平观念，丰富学生的文体生活，弘扬集体主义、爱国主义精神，增强国家和民族的向心力、凝聚力。

二、项目评价依据

（一）规范性文件

1.《中华人民共和国预算法》。

2.《中华人民共和国预算法实施条例》。

3.《中华人民共和国会计法》。

4.《中华人民共和国政府采购法》。

5.《中华人民共和国招标投标法》。

6.《关于做好政府投资工程建设项目招标文件会商工作的通知》（德市罗发改发〔2021〕20号）。

（二）绩效评价管理文件

1．财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）。

2.《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）。

3.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。

4.《德阳市罗江区财政局关于开展2024年重点绩效评价工作的通知》（德市罗财绩〔2024〕5号）。

（三）立项依据与资金文件

1.《关于调整德阳市罗江区经开区基础设施提档升级建设2023年新增专项债券资金的通知》（德市罗财金〔2023〕18号）。

2.《德阳市罗江区财政局关于调整德阳市罗江区经开区基础设施提档升级建设2023年新增专项债券资金的通知》（德市罗财金〔2023〕18号）。

3.《德阳市罗江区发展和改革局关于罗江中学运动场改造项目实施方案的批复》（德市罗发改投资〔2023〕12号）。

4.《四川省罗江中学校校关于罗江中学运动场改造项目实施方案的请示》（罗中〔2023〕20号）。

5.《四川省罗江中学校校关于成立运动场改造项目工作专班的决定》（罗中〔2023〕36号）。

（四）技术质量标准文件

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

2.《四川省建设工程工程量清单计价定额》。

3.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005。

4.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93。

5.《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》(GB50854-2013)。

6.《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)。

三、总体评价

（一）主要绩效

整体目标：德阳市罗江区教育局作为区级主管部门，负责对申报项目进行上报，最终由财政局评审，争取区级资金800万元。项目立项依据充分，绩效目标基本明确，资金使用较为规范。项目实施取得了良好的经济效益，主要表现为提升体育设施水平，改善运动环境，提高学生教师全民健身的便利性和舒适度，提升省一级示范学校的学习环境档次。

具体目标：罗江中学运动场改造项目运动场改造面积约27900平方米的建设，场内包括400米标准环形塑胶跑道，标准塑胶篮球场4个，塑胶网球场2个，人工草坪标准足球场8200平方米，风雨球场1个，跳高跳远场地2处，器械运动场地1处以及相关建筑的配套设施、设备等，完成率100%；项目实施受益学生数3800人，项目建设期限120天（计划2023年4月开工，2023年8月完工），项目经费服务对象满意度≥95%。

（二）指标评分结果

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，按照财政项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，评价指标体系设置为决策、过程、产出及效益4大类一级指标，11项二级指标和18项三级指标。一级指标权重分别为20%、20%、30%、30%。

经过综合评价与指标评分，“罗江中学运动场改造项目”绩效评价综合得分：92.1分。根据级别划分标准，项目评价结果为“优”。各项指标设置及得分详细情况如下表所示。

表3-1：项目绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 标准分值 | 评价得分 | 三级指标 | 标准分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策20分 | 项目立项 | 8.00 | 8.00 | 1、立项依据充分性 | 4.00 | 4.00 |
|  |  |  |  | 2、立项程序规范性 | 4.00 | 4.00 |
|  | 绩效目标 | 6.00 | 4.00 | 3、绩效目标合理性 | 3.00 | 3.00 |
|  |  |  |  | 4、绩效指标明确性 | 3.00 | 1.00 |
|  | 资金投入 | 6.00 | 6.00 | 5、预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 |
|  |  |  |  | 6、资金分配合理性 | 3.00 | 3.00 |
| 过程20分 | 资金管理 | 8.00 | 7.00 | 7、资金到位率 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |  |  | 8、预算执行率 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |  |  | 9、资金使用合规性 | 4.00 | 3.00 |
|  | 组织实施 | 12.00 | 12.00 | 10、管理制度健全性 | 4.00 | 4.00 |
|  |  |  |  | 11、制度执行有效性 | 8.00 | 8.00 |
| 产出30分 | 产出数量 | 9.00 | 9.00 | 12、实际完成率 | 9.00 | 9.00 |
|  | 产出质量 | 9.00 | 7.00 | 13、质量达标率 | 9.00 | 7.00 |
|  | 产出时效 | 6.00 | 6.00 | 14、完成及时率 | 6.00 | 6.00 |
|  | 产出成本 | 6.00 | 6.00 | 15、成本节约率 | 6.00 | 6.00 |
| 效益30分 | 实施效益 | 10.00 | 10.00 | 16、社会效益 | 10.00 | 10.00 |
|  | 实施效益 | 10.00 | 9.00 | 17、可持续影响效益 | 10.00 | 9.00 |
|  | 满意度 | 10.00 | 8.10 | 18、服务对象满意度 | 10.00 | 8.10 |
| 合计 |  | 100.00 | 92.1 | - | 100.00 | 92.1 |

四、评价指标分析

（一）投入类指标

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值20分，综合得分18分。

1.项目立项：主要评价立项依据充分性和立项程序规范性情况。指标赋值8分，评价得分8分。

（1）立项依据充分性：指标赋值4分，得分4分。

罗江中学运动场改造项目依照区级文件设立，申请内容符合文件要求，立项依据充分：

一是项目立项符合发展规划步骤。为确保学生和老师运动场地安全为近4000名师生提供安全的工作和学习环境，配合新课程改革提供硬件保障，提升省一级示范学校的学习环境档次。根据《四川省罗江中学校校关于运动场改造项目的请示》（罗中〔2022〕60号）依据充分，项目立项符合市、区工作发展规划步骤，且具有一定的必要性和紧迫性。

二是项目立项与部门职责一致。罗江中学负责布局结构的调整；指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责全区教体系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教体信息化建设工作，加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，规范体育服务管理，负责推动全民健身计划，实施国家体育锻炼标准。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

三是项目实施具有较强的可行性。根据“《德阳市罗江区发展和改革局关于罗江中学运动场改造项目实施方案的批复》德市罗发改投资〔2023〕12号”文件和罗江区2023年第2次项目联席会议纪要、2021年3月17日总支（扩大）会议纪要，明确了关于罗江中学运动场改造项目的各项工作安排和责任分工、资金的来源和分配，财政拨款将作为主要资金支持，确保项目资金充足。其次，设计单位、施工单位根据罗江中学校的实际需求和场地条件，制定了科学合理的改造方案。从场地测量、设计规划到施工建设，都有严格的技术标准和操作流程，以保证项目的高质量完成。该项目的实施将改善罗江中学校的运动设施条件，提升学校的体育教学质量和学生的体育活动体验。改造后的运动场将更好地满足学生日常体育锻炼和举办各类体育赛事的需求，有助于培养学生的运动兴趣和体育精神。

（2）立项程序规范性：指标赋值4分，得分4分。

根据《四川省罗江中学校校关于运动场改造项目的请示》（罗中〔2022〕60号）、《德阳市罗江区发展和改革局关于罗江中学运动场改造项目实施方案的批复》（德市罗发改投资〔2023〕12号）文件，遵循了相关的政策法规和审批流程。罗江中学校作为该项目的实施单位，对项目实施方案进行了申报取得了财政的评审，确保其符合学校发展规划。其中项目内容详细，包括运动场看台改造塑胶跑道修整、足球场草坪改造、塑胶运动场改造等，以及工程量清单、施工图纸涵盖的所有内容，这显示了项目立项的充分性和细致性。该项目计划于2023年4月开工，2023年8月完工，明确了项目的建设时间节点，有利于项目的有序推进。

2.绩效目标：主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性情况。指标赋值6分，评价得分4分。

（1）绩效目标合理性：指标赋值3分，得分3分。

2023年罗江中学运动场改造项目绩效目标符合区域经济和社会发展规划，整体较为合理：

一是项目绩效目标合理可行。罗江中学校填报了绩效目标申报表，设立的年度绩效目标与实际工作内容相关性较强，目标值设定基本可行，项目整体绩效目标较为合理。

二是预算资金与实际需求基本匹配。在此次学校运动场改造项目中，针对学校运动场基础设施长期以来的老旧与破损问题，这些问题不仅影响了教学环境的整体质量，也对学生的日常学习与生活造成了诸多不便。为了从根本上改善这一状况，学校管理层积极行动，向相关部门提交了运动场改造申请。施工单位经过深入研究编制了改造项目的预算方案。该方案充分考虑了当前学校设施的实际情况，签订合同约定施工价为749万元但在实施过程中，因本工程是改造项目，为节约开支，设计前未做地勘钍探等工作，在具体施工中发现增加工程量才能确保工程质量。根据审议区教体局《关于罗江中学运动场改造项目工程变更的请示》（德市罗教体〔2023〕29号）、《德阳市罗江区教育和体育局关于“罗江中学运动场改造项目”工程变更的情况说明》（德市罗教体〔2023〕30号）文件，2023年8月7日罗江中学校分别组织区教育局、区基建办、监理单位、施工单位共同对现场进行核实确定依据现场实际情况，在拆除彩砖后，发现原基层被黄葛树树根破坏严重，突兀不平，无法利用原基层在上面铺设透水混凝土，根据现场评估30mm厚细粒式沥青已经失效，大面积沥青颗粒松散、脱落，受损严重需要变更的工程量，经2023年教育工委第26次会议纪要区教体局党组第13次会议审议决议审议关于罗江中学运动场改造项目工程增加工程量的相关事宜使其变更增加投资控制在51万元以内，变更实施方式为原单位实施。该项目预算资金与实际需求基本匹配，通过工程量变更，确保了工程质量，满足了学校运动场改造的实际需求。

（2）绩效指标明确性：指标赋值3分，得分1分。

评价组查看四川省罗江中学校校填报的《罗江中学运动场改造项目绩效申报表》，指标填报不完整，申报表中的数量指标设置不准确、质量指标填写不准确问题、项目绩效目标未明确，整体目标设置较差。综合扣减2分。

绩效小组对该绩效目标申报表进行了重新梳理编制，详情见下表。表4-1项目绩效目标申报表

| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 运动场改造面积 | 27900平方米 |
|  |  | 数量指标 | 受益师生数 | 3800人 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
|  |  | 时效指标 | 预计施工时间 | 5个月 |
|  |  | 成本指标 | 预算总成本 | 800万 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生活动环境 | 提升 |
|  |  | 可持续影响指标 | 师生健康与运动参与度 | 有效促进 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

3.资金投入：主要评价预算编制科学性和资金分配合理性情况。指标赋值6分，评价得分6分。

（1）预算编制科学性：指标赋值3分，得分3分。

罗江中学校作为项目预算申报部门，以文件为依据进行年度预算编制，资金测算充分，编制内容科学合理，预算投资额与项目计划数量较为匹配。

（2）资金分配合理性：指标赋值3分，得分3分。

罗江中学运动场改造项目根据相关政策与上级文件进行分配：一是主管部门根据一般债券资金支持项目的类别、规模和产生的社会经济效益给予不同额度的支持，资金分配符合相关政策规定；二是项目经过了资金明细测算、财政评审。其中项目财评预算控制总价(含所有资金)为824.898642万元，经过财政评审后，送审预算金额为8611335.08元，审定预算金额为8248986.42元，三是罗江中学校根据“《关于调整德阳市罗江区经开区基础设施提档升级建设2023年新增专项债券资金的通知》德市罗财金〔2023〕18号”资金下发文件，分配入选项目预算资金，资金分配科学、合理，符合上级文件精神，与设立目的及年度工作重点一致。

（二）过程类指标

主要评价项目资金管理和组织实施情况。指标赋值20分，综合得分18分。

1.资金管理：主要评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性情况。指标赋值8分，评价得分8分。

（1）资金到位率：指标赋值2分，得分2分。

根据“《关于调整德阳市罗江区经开区基础设施提档升级建设2023年新增专项债券资金的通知》德市罗财金〔2023〕18号”专项债券资金通知文件，罗江中学运动场改造项目预算800万元，实际到位资金800万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率：指标赋值2分，得分2分。

罗江中学运动场改造项目到位资金800万元，截至评价日，实际支出800万元，预算执行率100%。

（3）资金使用合规性：指标赋值4分，得分4分。

通过对项目单位财务资料核查，本项目预算安排并拨付到位资金，项目单位按照施工、监理、设计审查等合同约定，经履行审核审批程序后予以支付。项目资金支付程序规范、手续完备、审批签字完整、支付额度和用途符合规定，未发现截留、挤占、挪用等情况。

2.组织实施：主要评价管理制度健全性和制度执行有效性情况。指标赋值12分，评价得分10分。

（1）管理制度健全性：指标赋值4分，得分4分。

罗江中学校作为项目业主单位，依法使用会计法和相关财经法规进行财务管理，并结合本部门需要，制定了《内部控制制度》切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，财务管理制度基本健全。

（2）制度执行有效性：指标赋值6分，得分4分。

绩效评价组核查项目执行资料，结果表明，罗江中学运动场改造项目在各个重要工作环节实施程序较为规范，制度执行过程基本有效：

一是项目程序执行规范。罗江中学校根据“《关于调整德阳市罗江区经开区基础设施提档升级建设2023年新增专项债券资金的通知》德市罗财金〔2023〕18号”文件通知要求进行项目申报，制定了项目实施方案请示得到财政的批复，项目提交后经过项目评审、尽职调查、确认过程等，项目申请与审批程序合规。

二是资金审批程序流程规范性经绩效小组查阅凭证及合同时发现。①应支付给德阳鑫华建工集团有限公司的首付款监理服务费，合同约定在合同签订后7天内支付，但实际支付晚于一个多月，首付款未在合同约定时间内支付。②应支付给四川川田联体育发展有限公司的预付款咨询服务费，合同约定在合同签订后10个工作日内支付，但实际支付晚于两个多月，预付款未在合同约定时间内支付。因此绩效小组鉴定该项目资金使用存在不规范操作。

主要问题：支付项目资金时未按合同规定付款扣减2分。

- （三）产出类指标

主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。指标赋值30分，综合得分28分。

1.产出数量：主要评价项目实际完成率情况。指标赋值9分，评价得分9分。

罗江中学运动场改造项目根据“《关于调整德阳市罗江区经开区基础设施提档升级建设2023年新增专项债券资金的通知》德市罗财金〔2023〕18号”文件内容申请罗江中学运动场改造项目，运动场改造面积约27900平方米的建设，场内包括400米标准环形塑胶跑道，标准塑胶篮球场4个，塑胶网球场2个，人工草坪标准足球场8200平方米，风雨球场1个，跳高跳远场地2处，器械运动场地1处以及相关建筑的配套设施、设备等，完成率100%；项目实施受益学生数3800人。项目整体目标完成率情况较好，实际完成率100%。详情见下表。

表4-2罗江中学运动场改造项目的详细完成情况

| 序号 | 项目内容 | 数量/面积 | 完成情况 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环形塑胶跑道 | 400米环形跑道 | 完成 | 100% |
| 2 | 标准塑胶篮球场 | 4个 | 完成 | 100% |
| 3 | 塑胶网球场 | 2个 | 完成 | 100% |
| 4 | 人工草坪足球场 | 8200平方米 | 完成 | 100% |
| 5 | 风雨球场 | 1个 | 完成 | 100% |
| 6 | 跳高跳远场地 | 2处 | 完成 | 100% |
| 7 | 器械运动场 | 1处 | 完成 | 100% |
| 8 | 相关建筑配套设施、设备 | 一批 | 完成 | 100% |

2.产出质量：主要评价项目质量达标率情况。指标赋值9分，评价得分7分。

改造罗江中学校运动场，有着详细的工程验收报告能够明确指出改造中各项工程指标符合预定的标准，验收报告显示所有关键指标均合格，项目验收通过罗江中学校、四川同创宏业建筑设计有限公司、德阳鑫华建工集团有限公司、四川纹江致远建筑开发工程有限公司进行签字盖章同意验收，地基与基础工程、建筑装饰装修工程、建筑给、排水及供暖工程、建筑电气工程、基层、面层、栽植全部验收合格，项目质量达标率高。明确其运动场改造的质量标准符合基于国家现行的相关规定、行业标准以及学校的实际需求。绩效小组通过对罗江中学校学生及教师进行的运动场改造使用状况进行了问卷调查，通过问卷得出运动场存在损坏和改造后运动设施质量问题。

主要存在问题：通过问卷得出运动场存在质量问题扣减2分。

3.产出时效：主要评价项目完成及时率情况。指标赋值6分，评价得分6分。

罗江中学运动场改造项目根据合同约定实施以预算完成期限150日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。项目合同工期150日历天,项目实际开工日期为2023年7月16日，2023年11月20日竣工验收，实际工期128日历天，工期未逾期。项目在2023年11月20日进行了验收出具了项目验收报告，项目验收完成及时率100%。

4.产出成本：主要评价项目成本节约率情况。指标赋值6分，评价得分6分。

罗江中学校运动场改造项目，送审预算金额8611335.08元(其中暂列金0.00元)，审定预算金额8248986.42元(其中暂列金350898.34元)，项目进行了结算审计审减金额362348.66元，审减424886.53元，审减率为5.65%。①项目工程结算金额7508234.24元，合同签订金额7496567.98万元，改造工程资金决算送审报告7508234.24元，审定金额7083347.71元。工程成本节约率为1.05%；②其他各项费用按照合同金额进行支付，各项单价有效控制在批复概算单价之内。

（四）效益类指标

主要评价项目实施效益和服务对象满意度情况。指标赋值30分，综合得分28.1分。

1.实施效益：主要评价项目实施所产生的社会效益情况。指标赋值10分，评价得分10分。

罗江中学运动场改造项目实施后，取得了良好的社会效益：

全面提升学生活动环境。项目实施完成后，罗江中学校运动场地存在的破损状况全面改善，校园标准化运动场地建设水平得到提高，在校师生体育教育开展与日常锻炼需求得到保障和满足，对增强学生体能素质，提高运动技能水平，促进体教融合、提升教育保障和发展能力都将发挥积极作用。

2.可持续性影响：主要评价师生健康与运动参与度影响指标。指标赋值10分，评价得分10分。

通过运动场改造后提升了学生的运动积极性，硬件设施改造升级不仅提升了运动体验，还增加了运动项目的多样性，吸引了更多师生参与到体育锻炼中来，激发了师生们运动的兴趣和动力，有效地提升了师生的运动次数，促进了校园体育文化的繁荣发展，持续增强其影响力。

3.满意度：主要评价学校师生满意度情况。指标赋值10分，评价得分8.1分。

绩效评价组采用线下“纸质问卷调查”形式对罗江中学运动场改造项目实施情况进行问卷调查，共回收有效问卷42份，统计结果如下：①80.95%的学生认为运动场改造后运动设施质量较好无损坏；②85.71%的学生认为运动场改造后的环境较舒适；③30.95%的学生认为运动场改造后会出现安全问题。单位工作人员对项目总体满意度为81.9%，根据绩效评价体系满意度评分标准扣减2.9分。详情见下表。

表4-3项目问卷调查结果统计分析表

| 调查内容 | 选项 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.您是学生还是老师或是其他工作人员 | A：学生 | 42 | 100.00% |
|  | B：教职工 | 0 | 0.00% |
|  | C：其他 | 0 | 0.00% |
| 2.改造后的运动设施等是否有损坏? | A：有 | 8 | 19.05% |
|  | B：无 | 34 | 80.95% |
| 3.您每周来运动场多少次 | A：每天 | 5 | 11.90% |
|  | B：每周三到四次 | 17 | 40.48% |
|  | C：每周一到两次 | 20 | 47.62% |
| 4.改造后的运动场环境是否舒适 | A：是 | 36 | 85.71% |
|  | B：否 | 6 | 14.29% |
| 5.您对运动场改造后的质量觉得如何 | A：很满意 | 11 | 26.19% |
|  | B：满意 | 18 | 42.86% |
|  | C：一般 | 13 | 30.95% |
|  | D：不满意 | 0 | 0.00% |
| 6.您觉得改造后的运动设施如何 | A：非常好 | 16 | 38.10% |
|  | B：很好 | 14 | 33.33% |
|  | C：一般 | 12 | 28.57% |
|  | D：不好 | 0 | 0.00% |
| 7.您对改造后的运动场安全措施是否满意 | A：非常满意 | 13 | 30.95% |
|  | B：满意 | 17 | 40.48% |
|  | C：一般 | 12 | 28.57% |
|  | D:不满意 | 0 | 0.00% |
| 8.您觉得改造后是否需要增加运动设施 | A:是 | 33 | 78.57% |
|  | B:否 | 9 | 21.43% |
| 10.您对运动场改造后有什么其他建议或意见 | A:是 | 25 | 59.52% |
|  | B:否 | 17 | 40.48% |
| 11：提出的意见 | 1.建议扩大羽毛球场2.篮球场挡个阳篷，防阳防雨3.跑道有些滑（比以前)建议改进4.建议修羽毛球馆5.乒乓球场雨后湿滑建议加大摩擦防滑措施 |  |  |

五、评价中发现的问题或不足

（一）项目绩效目标申报质量不高

项目预算在编制时绩效目标申报表未设置指标内容且数量指标未细化量化，时效指标未明确具体的日期、时间段会导致执行和评估时的模糊性和不确定性，未充分考虑长期效益、未设置经济指标、社会效益指标。成本指标未明确相对应的金额，会导致预算控制困难、资源浪费会导致项目实施阶段预算不足或超支，影响项目的顺利进行。

（二）项目未按合同支付合同款

罗江中学校在支付项目监理费及咨询服务费时未按合同规定支付该款项资金。1：应支付给德阳鑫华建工集团有限公司的首付款监理服务费，合同约定在合同签订后7天内支付，但实际支付晚于一个多月，首付款未在合同约定时间内支付。2：应支付给四川川田联体育发展有限公司的预付款咨询服务费，合同约定在合同签订后10个工作日内支付，但实际支付晚于两个多月，预付款未在合同约定时间内支付。

（三）改造后的运动场存在质量及增加设备设施问题

绩效小组通过对罗江中学校学生及教师进行的运动场改造使用状况进行了问卷调查，通过问卷得出运动场存在损坏和改造后运动质量问题，以及有同学建议增加运动场设备设施、塑胶跑道比改造前滑等问题。

六、评价建议

（一）规范项目绩效目标申报管理

针对项目绩效目标申报质量不高问题，罗江中学校进一步提升绩效目标申报质量，在保障完整性的同时，细化分解各类指标，使其明确、合理、可衡量，为项目监控、后期监督检查与绩效评价提供可参考依据；建议罗江财政局加强绩效目标申报培训和质量审核，对填报不完整、质量不达标的应不予通过，经预算部门完善后方可进入预算编制的下一个流程，以提高绩效观念和资金使用效率。

（二）严格按照合同要求支付款项

加强对合同约定制度的管理，明确合同约定的各项权利与义务，针对未及时按照合同约定时间内付款，应及时采取相应措施告知对方什么原因延迟支付，与对方取得相应的沟通。确保在下一次能够按时支付或者如不能按时支付，应明确新的支付时间和方式并提前通知对方，取得对方的同意，以免引起不必要的法律纠纷。

（三）定期检查与维护运动场

建立定期巡检制度，对运动场设施进行全面检查，及时发现并处理潜在损坏问题，根据学生提出问题进行整改、更正，需要从立即修复、加强维护、质量回溯、专业监理、用户反馈、设施升级、环保与可持续发展以及培训与宣传等多个方面入手，制定具体的解决方案并付诸实施。