# 德阳市罗江区农业农村局

2023年高标准农田建设项目绩效评价报告

项目名称：2023年高标准农田建设项目

项目单位：罗江区农业农村局

中介机构：四川瑞政商业管理有限公司

二〇二四年八月

目录

一、项目基本情况	1

（一）项目背景	1

（二）项目概况	2

（三）资金预算及使用情况	3

二、项目评价依据	4

（一）规范性文件	4

（二）绩效评价管理文件	4

（三）立项依据与资金文件	5

（四）技术质量标准文件	7

三、总体评价	7

（一）主要绩效	7

（二）指标评分结果	8

四、评价指标分析	9

（一）投入类指标	9

（二）过程类指标	12

（三）产出类指标	14

（四）效益类指标	17

五、评价中发现的问题或不足	20

（一）年度绩效目标管理不规范	20

（二）项目未按计划时间及时完成	21

（三）总成本控制情况较差	21

六、评价建议	21

（一）提升项目绩效目标申报质量	21

（二）加快督促项目实施进度	21

（三）合理控制成本，提高资金使用效率	22

附件1：罗江区农业农村局2023年高标准农田建设项目绩效评价指标评分表	22

德阳市罗江区农业农村局

# 2023年高标准农田建设项目绩效评价报告

为加强项目资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》第五十七条规定、《罗江区财政局关于开展2024年重点绩效评价工作的通知》（德市罗财绩〔2024〕5号），由罗江区财政局委托四川瑞政商业管理有限公司，对罗江区农业农村局主管实施的“2023年高标准农田建设项目”开展绩效评价。现将评价结果报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目背景

粮食安全是国家经济发展的基础，关系到国计民生和社会稳定。随着人口增长和消费升级，对粮食的需求不断增加，高标准农田建设成为保障粮食生产、提升农业综合生产能力的重要举措。党的十九届五中全会要求全面推进乡村振兴、实施高标准农田建设工程。习近平总书记在中央农村工作会议上强调，要坚决守住18亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。

为全面贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，省第十二次党代会、省委第十二次二届全会精神，认真落实中央省委农村工作会议新部署新要求，提升农业综合生产能力，保障国家粮食安全，德阳市罗江区农业农村局积极响应中央和省市政府政策要求，编制了《德阳市罗江区2023年高标准农田改造提升项目实施方案》。

根据《德阳市罗江区2023年高标准农田改造提升项目实施方案实施方案的批复》（德农农建〔2023〕9号），德阳市罗江区农业农村局主管实施的“2023年高标准农田建设项目”成为持续推进四川省高标准农田建设、支撑粮食和重要农产品生产能力提升的重要任务之一。

## （二）项目概况

罗江区2023年高标准农田建设项目计划对新盛镇金龙村、罗汉村、老君村；金山镇矛庵堂村，共计2个镇4个村规划建设0.9万亩高标准农田。2023年7月31日，省级下达高标准农田改造提升建设任务0.7万亩，农业农村局实际完成0.75万亩高标准农田建设，其中：新盛镇罗汉村2.8万亩，金龙村3万亩，老君村1.2万亩，自筹资金建设金山镇茅庵堂村0.5万亩。

建设期限为2023年9月-12月，建设内容包括土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路建设、科技推广等。具体实施内容见下表。

表1-1：项目建设内容明细表

| 建设项目 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 1.田块整治 | 实施田型调整面积906.14亩 |
| 2.土壤改良 | 实施地力培肥0.75万亩 |
| 3.灌溉与排水 | 建设衬砌渠道30.91km |
|  | 高效节水灌溉0.1万亩 |
| 4.田间道路 | 建设机耕道2.23km |
|  | 建设生产道路8.54km |
|  | 其他田间道路6.63km |

罗江区农业农村局作为项目主管部门，委托四川兴泉工程项目管理有限公司按照相关规定进行公开招标，确定监理、施工和设计单位。项目委托实施方名单如下表所示。

表1-2：项目委托实施方名单

单位：万元

| 签订日期 | 委托类型 | 合同金额 | 委托公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-04-20 | 勘察设计服务合同 | 29.40 | 四川兴泉工程项目管理有限公司 |
| 2023-08-07 | 政采委托代理合同 | - | 四川兴泉工程项目管理有限公司 |
| 2023-08-21 | 工程造价咨询合同 | 3.86 | 四川鼎智盛工程项目管理有限公司 |
| 2023-10-13 | 建设工程监理合同 | 24.52 | 四川鼎立建设项目管理有限公司 |
| 2023-10-16 | 施工合同 | 2305.78 | 四川衡信建设工程有限公司 |
| 2023-12.07 | 耕地质量检测合同 | 4.97 | 四川爱源检测技术服务有限公司 |
| 2023-12-08 | 水利水电工程质量检测合同 | 1.48 | 四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司 |

## （三）资金预算及使用情况

罗江区农业农村局2023年高标准农田建设项目计划总投资2968.68万元，资金来源为中省市财政补助资金，其中：中央财政资金473万元，占总投资15.93%；省级财政资金311万元，占总投资10.48%；市级财政资金119万元，占总投资4.01%；区级计划申请财政资金（含地方政府专项债券）2065.68万元，占总投资69.58%。根据德阳市罗江区财政局《关于下达2023年第一批新增债券资金的通知》（德市罗财金〔2023〕4号）下达资金文件，罗江区高标准农田建设项目实际下达地方政府专项债2500万元，全部用于高标准农田建设项目。（本次评价只针对地方政府专项债2500万元）

截至评价日，项目实际支出2500万元。资金支出明细如下表所示。

表1-3：项目资金支出占比情况表

单位：万元

| 用途 | 收款方 | 支出金额 | 占比情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年高标准农田建设项目工程咨询尾款 | 德阳润成工程咨询有限公司 | 11.49 | 0.46% |
| 2021年高标准农田建设项目拨付进度款 | 四川衡信建设工程有限公司 | 161.18 | 6.45% |
| 2021年灾毁农田修复项目拨付进度款 | 四川同达建设有限公司 | 204.94 | 8.20% |
| 2021年高标准农田建设项目设计进度款 | 四川晟睿工程勘测设计咨询有限公司 | 4.90 | 0.20% |
| 2022年高标准农田建设项目调元标段拨付二次进度款 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 384.92 | 15.40% |
| 2022年高标准农田建设项目略坪标段拨付进度款 | 中水华通工程有限公司 | 316.12 | 12.64% |
| 2022年高标准农田建设项目略坪标段拨付进度款 | 四川富成建筑工程有限公司 | 520.07 | 20.80% |
| 2022年高标准农田建设项目略坪标段拨付进度款 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 372.02 | 14.88% |
| 2022年高标准农田建设项目建前、建后耕地质量检测进度款 | 四川爱源检测技术有限公司 | 7.41 | 0.30% |
| 2022年高标准农田建设项目鄢家标段拨付进度款 | 四川富成建筑工程有限公司 | 325.04 | 13.00% |
| 2022年高标准农田建设项目调元标段拨付三次进度款 | 四川鸿成佳建筑工程建设有限责任公司 | 183.08 | 7.32% |
| 2023年高标准农田建设项目勘察设计进度款 | 四川天辰工程咨询有限公司 | 8.82 | 0.35% |
| 合计 |  | 2500 | 100% |

# 二、项目评价依据

## （一）规范性文件

1.《中华人民共和国预算法》。

2.《中华人民共和国会计法》。

## （二）绩效评价管理文件

1.财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）。

2.《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）。

3.《四川省财政支出绩效评价管理办法》（川财绩〔2019〕14号）。

4.《四川省省级财政预算管理办法》（川政发〔2023〕356号）。

5.德阳市罗江区财政局《关于开展2024年重点绩效评价工作的通知》（德市罗财绩〔2024〕5号）。

## （三）立项依据与资金文件

1.四川省农业农村厅关于印发《四川省高标准农田建设项目管理办法》的通知（川农规〔2023〕5号）。

2.《农田建设补助资金管理办法》（财农〔2019〕46号）。

3.四川省财政厅、农业农村厅关于印发《四川省省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金管理办法》的通知（川财农〔2023〕3号）。

4.罗江区财政局《关于下达2023年第一批新增债券资金的通知》（德市罗财金〔2023〕4号）。

5.农业农村部《关于下达2023年农田建设任务的通知》（农建发〔2022〕7号）。

6.四川省农业农村厅《关于守牢建好“天府良田”扎实做好2023年高标准农田建设工作的通知》（川农发〔2023〕10号）。

7.罗江区农业农村局关于报送《四川省德阳市罗江区2023年高标准农田改造提升项目实施方案》的请示（德市罗农〔2023〕61号）。

8.四川省农业农村厅《关于成都市等21个市（州）2023年财政转移支付高标准农田建设项目实施计划的批复》（N-〔2023〕-2015号）。

9.罗江区农业农村局关于《四川省德阳市罗江区2023年高标准农田改造提升项目实施方案》的批复（德农农建〔2023〕9号）。

10.罗江区农业农村局《关于四川省德阳市罗江区2023年高标准农田改造提升项目工程变更有关事宜的请示》（德市财农〔2024〕3号）。

11.罗江区人民政府常务会议议定事项通知（二届第60次）15号。

12.罗江区财政局《关于下达2023年市级财政巩固脱贫攻坚成果专项资金的通知》（德市罗财农〔2023〕18号）。

13.罗江区财政局《关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金的通知》（德市罗财农〔2023〕17号）。

14.罗江区财政局《关于下达2023年提高土地出让收入用于农业农村比例省级统筹部分资金的通知》（德市罗财农〔2023〕44号）。

## （四）技术质量标准文件

1.《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）。

2.《渠道防渗工程技术规范》（GB/T 50600—2020）。

3.《农田灌溉水质标准》（GB5084—2021）。

4.《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2018）。

5.《四川省高标准农田建设技术规范》（DB51/1872－2014）

6.《高标准农田建设通则》（GB/T 30600—2022）。

7.《高标准农田建设标准》（NY/T 2148－2012）。

8.《高标准农田建设技术规范》（NY/T 2949-2016）。

# 三、总体评价

## （一）主要绩效

罗江区农业农村局2023年高标准农田建设项目立项依据充分，主管单位具有健全的业务与财务管理制度，有效保障了项目实施的合理规范与质量可控。

项目计划通过土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路建设、科技推广等，对新盛镇金龙村、罗汉村、老君村和金山镇茅庵堂村共4个村规划建设0.75万亩高标准农田。截至评价日，项目实际完成田型调整面积906.14亩、土壤改良0.75万亩、建设衬砌渠道30.91km、高效节水灌溉0.1万亩、建设机耕道2.23km、建设生产道路8.54km、其他田间道路6.63km，目标任务完成率100%。

项目的实施，相对提高了区域粮食综合生产能力，推动了农业生产方式转型升级，改善了农田生态环境，拓宽了农民增收致富渠道，具有一定的生态与社会效益。

## （二）指标评分结果

根据德阳市罗江区财政局《关于开展2024年重点绩效评价工作的通知》（德市罗财绩〔2024〕5号），按照财政项目支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，评价指标体系设置为投入、过程、产出、效益情况4大类一级指标，12项二级指标和20项三级指标。一级指标权重分别为20%、20%、30%、30%。

依据绩效评价指标综合得分，项目绩效评价结果分为：优（90分以上，含90分）、良（80—90分，含80分）、中（60—80分，含60分）、差（60分以下）四个级别。

经过综合评价与指标评分，“罗江区农业农村局2023年高标准农田建设项目”评价得分：90.50分。根据级别划分标准，项目评价结果为“优”。各项指标设置及得分详细情况如下表所示。

表3-1：项目绩效评价指标评分表

| 一级 指标 | 二级指标 | 标准 分值 | 评价 得分 | 三级指标 | 标准 分值 | 评价 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 20分 | 项目立项 | 8.00 | 8.00 | 1.立项依据充分性 | 4.00 | 4.00 |
|  |  |  |  | 2.立项程序规范性 | 4.00 | 4.00 |
|  | 绩效目标 | 6.00 | 4.50 | 3.绩效目标合理性 | 3.00 | 3.00 |
|  |  |  |  | 4.绩效指标明确性 | 3.00 | 1.50 |
|  | 资金投入 | 6.00 | 6.00 | 5.预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 |
|  |  |  |  | 6.资金分配合理性 | 3.00 | 3.00 |
| 过程 20分 | 资金管理 | 8.00 | 8.00 | 7.资金到位率 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |  |  | 8.预算执行率 | 2.00 | 2.00 |
|  |  |  |  | 9.资金使用合规性 | 4.00 | 4.00 |
|  | 组织实施 | 12.00 | 12.00 | 10.管理制度健全性 | 4.00 | 4.00 |
|  |  |  |  | 11.制度执行有效性 | 8.00 | 8.00 |
| 产出 35分 | 产出数量 | 12.00 | 12.00 | 12.实际完成率 | 12.00 | 12.00 |
|  | 产出质量 | 10.00 | 8.00 | 13.质量达标率 | 10.00 | 8.00 |
|  | 产出时效 | 7.00 | 5.00 | 14.完成及时率 | 7.00 | 5.00 |
|  | 产出成本 | 6.00 | 2.00 | 15.成本偏离度 | 6.00 | 2.00 |
| 效益 25分 | 实施效益 | 15.00 | 15.00 | - 16.社会效益 - 17.经济效益 - 18.生态效益 | 15.00 | 15.00 |
|  | 可持续性影响 | 5.00 | 5.00 | 19.促进现代农业发展 | 5.00 | 5.00 |
|  | 满意度 | 5.00 | 5.00 | 20.服务对象满意度 | 5.00 | 5.00 |
| 合计 | - | 100.00 | 90.50 | - | 100.00 | 90.50 |

# 四、评价指标分析

## （一）投入类指标

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值20分，综合得分18.5分。

1.项目立项：主要评价项目立项依据充分性和立项规范性情况。指标赋值8分，评价得分8分。

（1）立项依据充分性

一是项目立项符合国家政策和区域规划。根据四川省农业农村厅《关于守牢建好“天府良田”扎实做好2023年高标准农田建设工作的通知》（川农发〔2023〕10号），要求全面贯彻党的二十大和省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神，认真落实中央、省委农村工作会议新部署新要求，围绕建设新时代更高水平“天府粮仓”，以守牢建好“天府良田”为目标，坚持整灌区、整市、整县、整片建设思路，坚决打好高标准农田建设攻坚战。罗江区按照以上文件要求进行项目立项申请，立项依据充分，符合国家政策导向和区域发展规划精神。

二是立项内容与主管部门职责相符。根据中共德阳市罗江区委办公室 德阳市罗江区人民政府办公室关于印发《德阳市罗江区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（德市罗委办发〔2019〕72号），罗江区农业农村局主要负责全区农田建设管理，拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议；负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。负责编制农业综合开发、农田建设、农田整治、农田水利建设等项目计划，并组织实施和管理。2023年高标准农田建设项目与农业农村局职责相符。

- （2）立项程序规范性

- 罗江区农业农村局2023年度高标准农田建设项目通过制定实施方案并取得批复，采取公开招标确定实施方案，立项程序基本规范。具体表现为：

- 一是项目申请经过相关部门审批：罗江区农业农村局于2023年7月3日向德阳市农业农村局报送《四川省德阳市罗江区2023年高标准农田改造提升项目实施方案》的请示（德市罗农〔2023〕61号），经专家评审，市农业农村局党组决定同意该方案的实施，并于2023年7月12日批复。立项审批程序规范。

二是招标程序规范：罗江区农业农村局作为主管实施单位，委托四川兴泉工程项目管理有限公司按照相关规定进行公开招标，确定监理、施工和设计单位（详情见表1-2），招标程序规范，招标公告、投标资料、评标资料、中标通知书、中标合同等相关资料齐全，中标项目施工单位及监理人员均具备相关行业资质，可有效保障项目实施质量。

- 2.绩效目标设置：主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性情况。指标赋值6分，评价得分4.5分。

罗江区农业农村局作为主管实施单位，填报了《2023年高标准农田建设项目绩效目标申报表》，绩效目标设置基本明确，并实现指标化细化分解。具体表现为：一是年度绩效指标填写基本完整，指标内容与指标值相关，数量、成本指标与项目目标任务对应；各项指标基本实现量化，社会效益指标较为清晰，绩效指标明确可衡量；二是项目产出目标为改造提升0.9万亩高标准农田规划建设任务，但实际建设任务为0.75万亩，计划总投资2500万元，用于工程、设计、监理、代理、土地质量检测等多项内容。

主要存在问题：①数量指标设置不准确不全面；②成本指标设置未细化；③项目整体计划与目标未反映在绩效目标申报表中。扣减1.5分。

3.资金投入：主要评价预算编制科学性和资金分配合理性情况。指标赋值6分，评价得分6分。

（1）预算编制合理性：指标赋值3分，得分3分。

罗江区农业农村局作为项目预算申报部门，根据德市罗农〔2023〕61号文件精神，申报预算资金2968.68万元，经德农农建〔2023〕9号文件批复，2023年高标准农田改造提升项目建设内容情况表中包含了土地平整、土壤改良、灌溉和排水等项目投资额，项目预算编制内容完整，包含项目申请理由、项目总体目标等。项目主要内容包含项目测算依据，预算编制依据较科学。

（2）资金分配合理性：指标赋值3分，得分3分。

项目资金在立项初期经过详细测算，确保各项支出与预算安排相匹配，资金分配合理且科学。资金分配方案在充分考虑项目各个环节的具体需求后制定，确保资金的使用能够满足项目的实际需要，并有效支持项目目标的实现，从而保证了项目实施的顺利推进和预期效益的达成。评价组查看项目概算表，项目明确了建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、独立费用五个部分资金测算明细。资金分配较为合理。

## （二）过程类指标

主要评价项目资金管理和组织实施情况。指标赋值20分，综合得分20分。

1．资金管理：主要评价资金到位率、预算执行率和资金使用合规性情况。指标赋值8分，评价得分8分。

（1）资金到位率：指标赋值2分，得分2分。

截止评价日，罗江区农业农村局2023年度高标准农田建设项目应到位资金2500万元，实际到位2500万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率：指标赋值2分，得分2分。

截至评价日，高标准农田建设项目下达资金2500万元，实际总支出2500万元，预算执行率100%。

（3）资金使用合规性：指标赋值4分，得分4分。

绩效评价组根据专项资金管理办法及财务相关规定对项目资金使用进行核对检查，具体表现为：一是资金支出能够按照预算批复范围与用途执行；二是资金支出符合《财政专项资金管理办法》所规定的支出范围要求；三是项目单位财务管理制度与机制较为完善，项目资金专款专用，且未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2．组织实施：主要评价管理制度健全性和制度执行有效性情况。指标赋值12分，评价得分12分。

（1）管理制度健全性：指标赋值4分，得分4分。

绩效评价组查看罗江区农业农村局相关管理制度，罗江区农业农村局以《政府会计准则》为依据，结合《中华人民共和国会计法》和相关财经法规制定了《内部控制手册》和相关资金管理办法，以管理项目资金审核与拨付；同时严格按照四川省农业农村厅《四川省高标准农田建设项目管理办法》（川农规〔2019〕72号）文件，明确了项目建设实行统一管理体制，统一规划布局、建设标准、组织实施、验收评价、上图入库。罗江区人民政府办公室关于印发《德阳市罗江区高标准农田建设项目工程设施建后运行管护制度》的通知（德市罗府办发〔2023〕5号），建立“区负总责、乡镇监管、村为主体”的建后管护机制，按照“建管并重”“谁受益，谁管护，谁使用、谁管护”原则进行运行管护。管理制度基本健全。

（2）制度执行有效性：指标赋值8分，得分8分。

绩效评价组核查项目相关执行文件，结果表明：

一是资金收支执行内部稽核程序。抽查罗江区农业农村局2023年记账凭证，有记账、审核、制单人员签章，资金收支稽核程序完整。

二是主管部门会计信息真实、记账及时。根据绩效评价组核查，项目会计信息真实，记账时间较为及时。罗江区农业农村局财务制度执行情况较好。

三是各项政府采购均按照程序进行，采取公开招标形式进行。

罗江区农业农村局委托四川兴泉工程项目管理有限公司公开招标形式，招标公告、招标文件、中标方投标文件、财政评审报告等相关文件资料齐全。严格履行采购验收程序，符合相关要求。

## （三）产出类指标

主要评价绩效项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本及效益情况。指标赋值35分，综合得分27分。

1.产出数量：主要评价项目实际完成率情况。指标赋值12分，评分得分12分。

项目计划通过土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路建设、科技推广等措施，对新盛镇金龙村、罗汉村、老君村和金山镇茅庵堂村共4个村规划建设0.7万亩（含高效节水灌溉0.1万亩）高标准农田。经核查，实际完成新盛镇罗汉村2.8万亩，金龙村3万亩，老君村1.2万亩，金山镇茅庵堂村0.5万亩（自筹资金），共0.75万亩高标准农田规划建设任务，目标任务完成率超100%。项目计划与实际完成详情见下表。

表4-1：项目计划与实际完成情况明细表

| 建设方向 | 计划完成 | 实际完成 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及 行政村 | 4个行政村（金龙村、罗汉村、老君村、茅庵堂村） | 4个行政村（金龙村、罗汉村、老君村、茅庵堂村） | 100% |
| 建设规模 | 0.75万亩 | 0.75亩 | 100% |
| 田块整治 | 调整田型906.14亩 | 调整田型906.14亩 | 100% |
| 土壤改良 | 土壤改良0.75万亩 | 土壤改良0.75万亩 | 100% |
| 灌溉与排水 | 建设衬砌渠道30.91km、高效节水灌溉0.1万亩 | 建设衬砌渠道30.91km、高效节水灌溉0.1万亩 | 100% |
| 田间道路 | 建设机耕道2.23km、建设生产道路8.54km、其他田间道路6.63km（道路补烂4.32km、田间道路加宽2.31km） | 建设机耕道2.23km、建设生产道路8.54km、其他田间道路6.63km（道路补烂4.32km、田间道路加宽2.31km） | 100% |

- 2.产出质量：主要评价项目质量达标率情况。指标赋值10分，评价得分8分。

- 工程质量标准严格执行《高标准农田建设通则》《灌溉与排水工程设计规范》《农田排水工程技术规范》等有关规程、规范。按照有关行业质量标准制定详细的评价方法和评定标准进行质量检查和评定并形成《质量安全检查记录表》，对项目质量实行无条件地检查和监督。

- 主要存在问题：截至评价日项目未验收，其总体工程质量合格情况难以保证。扣减2分

3.产出时效：主要评价项目完成及时率情况。指标赋值7分，评价得分5分。

根据德农农建〔2023〕9号文件批复，项目建设期限为2023年9月-12月，罗江区农业农村局与四川衡信建设工程有限公司于2023年10月16日签订的高标准农田建设项目施工合同，项目计划开工日期为2023年10月18日，计划竣工日期为2024年1月16日，总工期90天。《四川省德阳市罗江区2023年高标准农田改造提升项目实施方案》计划2024年1月—2月建安工程初检及整改、2024年3月项目审计、竣工结算及区级验收。2024年4月底以前完成软件资料归档立卷及上图入库工作。但截至评价日，项目尚未竣工验收，综合扣减2分。

- 4.产出成本：主要评价项目总成本偏离度、单项成本偏离度情况。指标赋值6分，评价得分2分。

- 项目计划总投资2968.68万元，实际签订合同总金额2370.01万元。由于项目尚未进行决算，审定金额未确定。评价组以计划投资额与合同总金额对比，总成本偏离度为20.17%，项目整体成本控制情况较差。项目单项成本包括工程、设计、监理、代理、管理费等。其中：项目工程概算2367.86万元，合同签订金额2305.78万元，工程单项成本偏离度为2.62%，项目成本控制基本合理。

主要存在问题：项目总成本偏离度较高，成本控制情况较差；2023年高标准农田建设项目资金2500万元仅8.82万元用于当年高标准农田建设，项目支出当年金额比例较低，详见表1-3。综合扣减4分

（四）效益类指标

主要评价项目实施社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响和服务对象满意度情况。指标赋值30分，综合得分30分。

1.社会效益：指标赋值6分，评价得分6分。

通过高标准农田建设，给区域农田水利注入了新的活力，进一步提高了灌排建筑物的配套率，并通过科学技术措施应用，有效改善了农业生产环境与基础条件，促进农田水利再上新台阶，有利于逐步实现传统农业向现代农业转变。

2.经济效益：指标赋值6分，评价得分6分。

通过高标准农田示范工程的建设，农田基础设施条件得到较大改善，提高了农田灌溉设计保证率、农田抗旱能力、农作物产量和品质，从而促进农业增产、农民增收，粮食及经济作物产量明显增加，农村经济得到快速发展，切实把农民增收落到了实处。

3.生态效益：指标赋值6分，评价得分6分。

高标准农田建设是生态灌区建设的需要。进行高标准农田建设的同时，推广农业节水灌溉和科学施肥、用药，有效减少了农田水分流失量和农田降雨期的排水量，避免农田中化肥、农药等有害物质的流失，从而减轻农业面污染源负荷量，有利于地区水环境的改善。

4.可持续影响：指标赋值6分，评价得分6分。

项目实施后，在改善农田基础设施条件，提升耕地质量和粮食综合生产能力，促进现代农业的发展及帮助农民增产增收等方面效益初显，符合时代的发展需求，在可预见时期内具有一定的不可替代性，具备中长期内的持续影响。

5.服务对象满意度：指标赋值6分，评价得分6分。

绩效评价组通过线下调研及线上问卷星方式，共获取有效问卷27份，当地受益群众对项目实施整体满意度较高，其中：①77.78%的受访者对项目工程质量非常满意；②74.07%的受访者对项目在改善生产条件方面的作用非常满意；④74.07%的受访者认为项目实施后农作物单产明显提高；⑤92.59%的受访者认为项目实施后灌溉、排水、节水等高效节水方面明显优化。

表4-2问卷调查统计表

| 调查内容 | 选项 | 数量 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.您所居住的乡镇是 ？ | 新盛镇 | 27 | 100.00% |
| 2.您所从事的职业是？ | A.纯农业 | 20 | 74.07% |
|  | B.以农业为主兼业 | 4 | 14.81% |
|  | C.非农业为主兼业 | 1 | 3.70% |
|  | D.非农业 | 2 | 7.41% |
| 3.您是如何知道高标准农田建设项目？ | A.村干部宣传 | 27 | 100.00% |
|  | B.新闻报道 | 0 | 0.00% |
|  | C.邻居 | 0 | 0.00% |
|  | D.其他 | 0 | 0.00% |
| 4.您认为项目实施后生产和运输是否更加便利？ | A.是 | 27 | 100.00% |
|  | B.否 | 0 | 0.00% |
| 5.您认为项目实施后灌溉、排水、节水等高效节水方面是否优化？ | A.有明显优化 | 25 | 92.59% |
|  | B.比较优化 | 1 | 3.70% |
|  | C.一般 | 1 | 3.70% |
|  | D.否 | 0 | 0.00% |
| 6.您认为项目实施后，农机使用是否更加便利？ | A.是 | 27 | 100.00% |
|  | B.否 | 0 | 0.00% |
| 7.项目实施后农作物单产是否提高？ | A.提高明显 | 20 | 74.07% |
|  | B.比较明显 | 5 | 18.52% |
|  | C.一般 | 2 | 7.41% |
|  | D.没有 | 0 | 0.00% |
| 8.项目实施后农药和化肥使用量减少率？ | A.50%以上（含） | 16 | 59.26% |
|  | B.30%（含）-50% | 6 | 22.22% |
|  | C.10%（含）-30% | 4 | 14.81% |
|  | D.没有减少 | 1 | 3.70% |
| 9.您认为当地高标准农田建设的有限措施有哪些？ | A.加大政府投资力度 | 23 | 85.19% |
|  | B.应用相关技术 | 21 | 77.78% |
|  | C.出台相关有力政策 | 22 | 81.48% |
|  | D.提升农户素质 | 20 | 74.07% |
|  | E.增加农户经济收入 | 17 | 62.96% |
|  | F.加强高标准农田建设宣传 | 17 | 62.96% |
|  | G.其他 | 1 | 3.70% |
| 10.您认为影响当地高标准农田建设的主要障碍有哪些 | A.政府投资力度小 | 12 | 44.44% |
|  | B.缺少相关先进技术 | 21 | 77.78% |
|  | C.缺乏相关有力政策 | 13 | 48.15% |
|  | D.农户综合素质不高 | 18 | 66.67% |
|  | E.农户经济收入低 | 16 | 59.26% |
|  | F.高标准农田建设宣传不到位 | 5 | 18.52% |
|  | G.其他 | 3 | 11.11% |
| 11.您对项目在改善生产条件方面是否满意？ | A.非常满意 | 20 | 74.07% |
|  | B.比较满意 | 6 | 22.22% |
|  | C.基本满意 | 1 | 3.70% |
|  | D.不满意 | 0 | 0.00% |
| 12.您对高标准农田建设项目的工程质量是否满意？ | A.非常满意 | 22 | 81.48% |
|  | B.比较满意 | 2 | 7.41% |
|  | C.基本满意 | 3 | 11.11% |
|  | D.不满意 | 0 | 0.00% |
| 13.您对高标准农田建设项目的总体满意度？ | A.非常满意 | 21 | 77.78% |
|  | B.比较满意 | 4 | 14.81% |
|  | C.基本满意 | 2 | 7.41% |
|  | D.不满意 | 0 | 0.00% |

# 五、评价中发现的问题或不足

（一）年度绩效目标管理不规范

根据财政部门要求，罗江区农业农村局填报了《2023年高标准农田建设项目绩效目标申报表》，指标填报内容基本完整，但整体填报质量不高，主要表现为数量指标设置不准确、成本指标未细化，项目整体计划与目标未反映在绩效目标申报表中等，无法如实反映项目目标计划。

## （二）项目未按计划时间及时完成

项目主管单位未及时组织区级验收。根据《四川省德阳市罗江区2023年高标准农田改造提升项目实施方案》，高标准农田建设项目本应在2024年3月完成区级验收，截至评价日，罗江农业农村局尚未组织区级相关部门进行联合初步验收。

（三）总成本控制情况较差

项目总成本偏离度为20.17%，总成本控制情况较差；项目资金用于2023年高标准农田建设支出共计8.82万元，剩余资金全部用于支付往年工程尾款，可能导致当年项目进度延误、预期目标无法实现，影响后续资金拨付和项目绩效考核，进一步降低财政资源的整体效益。

# 六、评价建议

## （一）提升项目绩效目标申报质量

针对年度绩效目标管理不规范问题，建议罗江区农业农村局进一步提升项目绩效目标申报质量，在保障完整性的同时，细化分解各类指标，使其明确、合理、可衡量，为项目监控、后期监督检查与绩效评价提供参考依据；建议罗江区财政局加强绩效目标申报培训和质量审核，填报不完整、质量不达标的应不予通过，经预算部门完善后方可进入预算编制的下一个流程，以提高绩效观念和资金使用效率。

（二）加快督促项目实施进度

针对项目未按计划时间及时完成的问题，建议罗江区农业农村局：一是在以后的项目实施中，加强统筹安排，把握项目总体施工进度，如出现施工进度偏离计划的情况，应及时与施工、监理等单位进行沟通，对于不可抗力导致的进度滞后，应及时分析原因并同相关部门及时沟通，进行合理调整，确保项目按时、保质保量完工；二是项目建设完成后应及时组织开展验收及审计结算工作。

- （三）合理控制成本，提高资金使用效率

针对成本控制情况较差问题，建议加强预算编制和执行的精细化管理，确保资金优先用于当年项目，优化项目审批流程以加快进度，建立动态绩效跟踪机制，及时发现和纠正资金使用偏差，并加强与财政部门的沟通，确保资金及时拨付和合理分配。通过这些措施，可以有效控制成本，提高资金使用效率，避免项目进度延误和目标偏离，确保财政资源的整体效益最大化。